Nidzica, dnia 16 lutego 2018 r.

OZK.042.2.2018

Dot. projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących,

realizowanej w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim ”

Kod CPV: 71247000-1 (Nazwa kodu CPV: Nadzór nad robotami budowlanymi)

# Powiat Nidzicki zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne o wartości poniżej 30000 euro (rozeznanie rynku) w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie” w ramach projektu “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica

II. Podstawa prowadzenia postępowania

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” – (Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, dnia 19 lipca 2017 r.).

- Niniejsze postępowanie (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia – zapytania

- Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi i sanitarnymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie” realizowanego w ramach projektu ot. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim”.

Zakres robót przewidzianych do wykonania to min. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu (dachu drewnianego i dachu płaskiego), wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja wewnętrznej instalacji wody ciepłej, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z technologią kotłowni, instalacja fotowoltaiczna, wymiana rynien spustowych i obróbki blacharskie. 
Zgodnie z przedmiarem robót zakres prac przedstawia się następująco:

- Termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – Branża budowlana (Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty rozbiórkowe; Stolarka drzwiowa, Stropodach płaski, Izolacja dachu z wełny-dach o konstrukcji drewnianej, Termomodernizacja- ściany fundamentowe i ściany powyżej tereny-elewacja, Schody zewnętrzne.

Instalacje sanitarne- Modernizacja wewnętrznej instalacji ciepłej wody, w tym instalacje fotowoltaiczne, Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewani z technologią kotłowni.

- Termomodernizacji budynku Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – Branża budowlana (Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty rozbiórkowe; Stolarka drzwiowa, Stropodach płaski, Izolacja dachu z wełny-dach o konstrukcji drewnianej, Termomodernizacja ściany powyżej tereny-elewacja, Schody zewnętrzne.

W niniejszym obiekcie zostaną wykonane roboty z zakresu Instalacji Sanitarnych tj.  Modernizacja wewnętrznej instalacji ciepłej wody, Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z technologia kotłowni.

- Dokumentacja techniczna jest dostępna w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Nidzicy ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica).

- Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2017.1332 ze zm.) zgodnie z zakresem określonym w art. 25-26 ustawy oraz  przepisów wykonawczych.

- Inspektor będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie w wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej o specjalności branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

- Do obowiązków inspektora należy:

- Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie.

- Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Obecność na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót (min. 2 razy w tygodniu w którym wykonywane są roboty budowlane (lub zgodnie z liczbą wizyt podaną w ofercie) - potwierdzone wpisem obecności w rejestrze znajdującym się w siedzibie Zamawiającego. Pełna dyspozycyjność wobec Zamawiającego i wykonawcy robót - niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na każde żądanie Zamawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od dnia  wezwania telefonicznego bądź innego (w przypadku nieodbierania telefonu).

- Na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu prac budowlanych. Ponadto organizowania co najmniej raz na dwa tygodnie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad, przekazywania ich zainteresowanym stronom.

- Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie dokumentacji rozliczeniowej.

- Żądanie od wykonawcy robót budowlanych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do  stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów. Zlecanie wykonawcy robót budowalnych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych.

- Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej – uzyskanie zgody projektanta na te zmiany, uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych, (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

- Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

- Kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót montażowych z opisami technicznymi oraz warunkami umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy.

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń: potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych – lub w formie notatek służbowych.

- Udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), a także udział w kontrolach przeprowadzanych przez władze z RPO WiM do czasu zakończenia okresu trwałości projektu (5 lat od protokolarnego odbioru inwestycji) – bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować  niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną.

- Inspektor sprawdzi kosztorysy sporządzone przez wykonawcę robót budowlanych w przypadku wystąpienia prac zamiennych i/lub dodatkowych.

- Weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego zakresu z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysu podwykonawczego.

- Faktury wraz z protokołami odbiorów będą podlegały sprawdzeniu przez Inspektora który w razie stwierdzenia prawidłowości ich wystawienia będzie je parafował i przedkładał Zamawiającemu do odbioru i podpisu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, dokona z Wykonawcą robót budowlanych odpowiednich ustaleń i zmian.

- Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych do odbioru.

- Prowadzenie dokumentacji fotograficznej przez cały okres realizacji inwestycji.

- Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również:

- Uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz udział przy zgłaszaniu i usuwaniu usterek w okresie gwarancyjnym

- Zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania,

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania,

- Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,

- Przed wejściem na obiekt, inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją techniczną, z umową na wykonanie robót budowlanych, jak również z budynkami, które stanowią przedmiot zadania inwestycyjnego.

- Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym realizacji zadania inwestycyjnego.

IV. Termin wykonania zamówienia

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego prac zadania inwestycyjnego.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia (ostatecznego odbioru prac zadania inwestycyjnego) uważa się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę zadania inwestycyjnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający przewiduje wstępnie odbiór zadania do dnia 30 września 2018 r.

- W przypadku przedłużenia robót ponad termin wskazany wyżej umowa obowiązywać będzie do czasu zakończenia robót budowlanych (po uprzednim podpisaniu aneksu do umowy). W przypadku wcześniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy zadania inwestycyjnego – umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostanie zmieniona aneksem – zgodnie z umową z wykonawcą zadania inwestycyjnego.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

- Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta.

- Do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

- Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia - wykaz sporządzony według wzoru stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Wykaz zrealizowanych / wykonanych zadań  o podobnym charakterze - wykaz sporządzony według wzoru stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Załączniki poświadczające dane zawarte w w/w formularzach.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę

- Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem służących do wypełniania ofert.

- Ofertę wraz z wymaganymi formularzami należy złożyć w formie papierowej, w języku polskim, czytelnie, wypełniając nieścieralnym długopisem lub atramentem, maszynowo lub komputerowo. Składana oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez Oferenta (osobę/by uprawnioną/e do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa). W sytuacji podpisania przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego.

- Ofertę należy złożyć  w formie oryginału, pozostałe dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z datą i podpis. Każda ze stron dokumentów stanowiąca ofertę winna zostać podpisana.

2. Sposób zaadresowania oferty:

Koperta/opakowanie z ofertą winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
                        Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica

i opatrzone nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

nazwa (firma) wykonawcy  / adres wykonawcy

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących”

VI. Miejsce oraz termin składania i rozpatrzenia ofert.

- Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2018  r. do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica,  pok. Nr  33).

- Oferty należy składać osobiście lub listownie.

- Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

- Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 28 lutego  2018 r.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Ceny jednostkowe podane w ofercie winny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

- Cenę oferty wykonawca wyliczy przy zastosowaniu ceny w „Formularzu ofertowym”.

- Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto (bez VAT), kwota podatku od towarów i usług (VAT).

- Do porównania ofert (jedno z kryterium oceny oferty) będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT).

- Cena  podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo za wiążącą zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki pkt 1 (ppkt 1-3), pkt 2 i pkt 3:

    - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie:

- Inspektora nadzoru branży budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy czym inspektor musi posiadać co najmniej 3 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji min. 3 zadań polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektu budowlanego o min. 500.000,00 zł. brutto każdy, w tym min. 1 zadania związanego z termomodernizacją obiektów (realizacja zadań z okresu 3 lat) – Załącznik Nr 2  do zapytania ofertowego.

- Inspektora nadzoru branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji min. 2 zadań polegających na budowie/ rozbudowie/przebudowie obiektu budowlanego, w tym co najmniej 1 zadanie  inwestycyjne związane z montażem odnawialnych źródeł ciepła na kwotę min. 300.000,00 zł. brutto zadanie (realizacja zadań z okresu 3 lat) – Załącznik Nr 2  do zapytania ofertowego.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.Dz.U.2017.1332 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty, tj. np. referencje, protokoły odbioru, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymogów.

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta.

    - Posiadają polisę OC na wartość ubezpieczenia minimum 200.000,00 zł. z zakresu prowadzonej działalności - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta (przed podpisaniem umowy należy dołączyć dokument z ważnością polisy na dzień składania oferty cenowej).

    - Ocena spełnienia warunku określonych w pkt 1-3 odbędzie się na podstawie załączonych załączników do oferty oraz dowodów potwierdzających spełnianie powyższych wymogów, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.

IX. Kryterium oceny ofert

- Przed przystąpieniem do oceny oferty wg kryteriów zostaną one sprawdzone w zakresie spełniania / niespełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Oferty niespełniające wymogów określonych w pkt VIII Zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Po spełnianiu przez oferentów wszystkich wskazanych kryteriów  i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi wagami przy ocenie poszczególnych kryteriów:

- Kryterium Cena (C) – 60 pkt

- Kryterium Liczba wizyt na budowie (L) – 30 pkt

- Kryterium Doświadczenie (D) – 10 pkt

- Ocena wg kryteriów wskazanych w pkt 3: Łączna liczba punktów (P) = suma punktów (C) (D) i (L), zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

- Opis sposobu obliczania Kryterium cena:

Cena określona w ofercie wykonawcy będzie rozumiana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz.U.2017.459 ze zm.) „jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; formę wynagrodzenia ryczałtowego; koszty świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego; koszty wykonania zobowiązań na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym umowy; w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również wszelkie należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego jak i wykonawcy.

Punkty przyznane za kryterium cena liczone będą następująco: Kryterium cena C=(CN/CB)*60, gdzie: (CN) – Najniższa cena oferty; (CB) – Cena badanej oferty; Kryterium oferty – 60 pkt

Maksymalna liczba punktów do otrzymania 60. Wszystkie wyliczenia zostaną wykonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Opis sposobu obliczania kryterium Liczba wizyt na budowie podczas robót budowlanych.

Kryterium Liczba wizyt na budowie podczas robot budowlanych (L): L=(przyznana pkt wg Lw)

- (Lw) Wizyty na budowie w każdym dniu, w którym wykonywane są roboty budowlane (przy założeniu, ze wykonywane są w każdy roboczy dzień tygodnia <5dni>) – 5 wizyt w tygodniu – 30 pkt

- (Lw) Wizyty na budowie przy wykonywaniu robót budowlanych – 4 wizyty w tygodniu – 20 pkt

- (Lw) Wizyty na budowie przy wykonywaniu robót budowlanych – 3 wizyty w tygodniu – 10 pkt

- (Lw) Wizyty na budowie przy wykonywaniu robót budowlanych – 2 wizyty w tygodniu (obowiązkowo) – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 30.

Wizyty będą potwierdzane wpisem obecności w rejestrze znajdującym się w siedzibie Zamawiającego.

- Opis sposobu obliczania kryterium Doświadczenie:

Kryterium doświadczenie: D=suma punktów przyznanych w ramach doświadczenia inspektora nadzoru branży budowlanej i branży sanitarnej,  (jednak nie więcej niż 5 zadań łącznie)

- doświadczenie Inspektora nadzoru branży budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej przy czym inspektor musi posiadać co najmniej 3 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań związanych z termomodernizacją obiektów o wartości co najmniej 500.000,00 zł. każde zadanie (realizacja zadań z okresu 3 lat), co stanowi: (1 zadanie – 2 pkt, 2 zadania – 4 pkt, 3 i więcej zadań – 6 pkt) - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz zrealizowanych / wykonanych zadań o podobnym charakterze

- doświadczenie Inspektora nadzoru branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycyjnych związanych z montażem odnawialnych źródeł ciepła na kwotę min. 300.000,00 zł. brutto każde zadanie, (realizacja zadań z okresu 3 lat); co stanowi: (1 zadanie – 2 pkt, 2 i więcej zadań – 4 pkt) - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz zrealizowanych / wykonanych zadań o podobnym charakterze

Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania 10.

- Łączna liczba punktów (P): P=C+D+L.  Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z największą liczbą punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 100. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów.

- W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów w pierwszej kolejności decyduje najniższa cena. W sytuacji, gdy niniejsze kryterium również nie spowoduje wybrania oferty najkorzystniejszej w następnej kolejności będzie brana pod uwagę liczba wizyt na budowie, a następnie doświadczenie.

- Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli:

- zostanie złożona po terminie składania ofert,

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert,

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

X. Dokumenty:

- Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta

- Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia - wykaz sporządzony według wzoru stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Wykaz zrealizowanych/wykonanych zadań  o podobnym charakterze - wykaz sporządzony według wzoru stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Jolanta Tymińska Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego , tel. 89 6253279 wew. 212, 896258212  w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30.

XII. Istotne warunki zamówienia

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

- Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. O zaistniałym fakcie, wraz z podaniem nowego terminu wyboru oferty informuje wszystkich uczestników postępowania w sprawie zapytania o cenę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie postępowania (rozeznania rynku) bez konieczności wyłonienia wykonawcy.

- Informację o unieważnieniu postępowania (rozeznania rynku) Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

- Dokumentacja projektowa (techniczna) do wglądu u osoby podanej do kontaktu

- Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie.

- Zamawiający może w toku badania oferty i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

- Decyzja o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną

- Powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w IZ PO;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym, w ramach której jeden z wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również, gdy Zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

XIII. Warunki zmiany umowy

- Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

- zmiany, mające wpływ na realizację umowy,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług,

- Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

- Konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień lub decyzji administracyjnych.

- Długotrwałego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany dokonane zostaną za porozumieniem Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na zakończenie realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowalnych dot. termomodernizacji obiektów szkolnych w Łaszczowie nastąpi zmiana terminu zakończenia i rozpoczęcia realizacji projektu (dot. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) – dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

XIV.  Warunki odstąpienia od umowy

- Wykonawca może od umowy odstąpić w przypadku nie rozpoczęcia robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, nad którymi ma pełnić nadzór w ciągu 2-ch miesięcy – licząc od dnia podpisania umowy.

- W razie nie podjęcia w terminie 14 dni czynności  nadzoru inwestycyjnego przez Wykonawcę, od wyznaczonego terminu określonego w § 2 pkt 1 – Zamawiający może odstąpić od umowy.

XV.  Wybór oferty

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie dodatkowo poinformowany o terminie zawarcia umowy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wyborze oferty).

Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół i upubliczniony w tożsamy sposób jak zostało ogłoszone zapytanie o cenę.

Załączniki:

- Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta

- Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia - wykaz sporządzony według wzoru stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Wykaz zrealizowanych / wykonanych zadań  o podobnym charakterze - wykaz sporządzony według wzoru stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

ZATWIERDZAM