**-P R O J E K T-**

Załącznik nr 8

**UMOWA NR .../PZD/2017**

W dniu ............. 2017r. w Nidzicy , pomiędzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-11 Nidzica NIP 984-01-61-589 w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica reprezentowanym przez:

p. Jacek Dłuski – Dyrektor PZD

przy kontrasygnacie

1. Ewa Dawidczyk -- Główny Księgowy

zwanym dalej „Zamawiającym” ,

a .............................................................................., NIP: ………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” ,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego **nr 03/2017 na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki opracowanie projektu”**

przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

**Przedmiot umowy :**

Przedmiotem zamówienia jest:

***- Opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki***

- Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami lub decyzji ZRID zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz SIWZ

§ 2

**Obowiązki Wykonawcy**:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki -Grzegórzki.

Droga przebiega przez teren Gminy Nidzica. Tereny przyległe charakteryzują się zabudową jednorodzinną. Droga przebiega przez m. Napiwoda , Bartoszki oraz Grzegórzki, tereny rolne oraz pas kolejowy. Posiada przekrój zamiejski, jezdnię o nawierzchni żwirowej, gruntowej, brukowej oraz bitumicznej szerokości zmiennej 3,0-5,0m. Szerokość pasa drogowego zmienna 6,0-18,0m.

1. Założenia do projektowania

- zakres opracowania w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1973N, drogi wojewódzkiej nr 545 (obręb skrzyżowania w m. Napiwoda), pasie kolejowym linii nr 225 Nidzica – Wielbark oraz gruntach przyległych do pasa drogi powiatowej nr 1973N.

- kategoria - droga powiatowa,

- klasa drogi „L” (lokalna),

- szerokość nawierzchni jezdni 6,0m

- chodniki

- pobocza

 - rowy

Należy zaprojektować :

2. Oznakowanie poziome i pionowe dla całego ciągu drogowego w zakresie ustalonym z Zamawiającym.

3. Przed opracowaniem projektu budowlanego należy przedstawić koncepcje przebudowy drogi do akceptacji przez Zamawiającego

4. Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID . Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).

5. Projekt budowlany (obejmujący PB i PW, studium wykonalności projektu) powinien spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych.

6. Projekt budowlany(PB i PW) winien zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty i dokumenty:

6.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;

6.4. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, chodniki itp.;

6.5. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną przebudową drogi

6.6. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

6.7. przedmiary robót;

6.8. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie SST);

6.9. inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew;

6.10. zatwierdzony przez Starostę Nidzickiego projekt stałej organizacji ruchu;

6.11. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne;

6.12. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;.

7. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż:

7.1. projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz.

7.2. kosztorys inwestorski- 3 egz.

7.3. przedmiar robót- 3 egz.

7.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- 3 egz.

7.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany)- 3 egz.

7.6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 5 egz.

7.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany)- 5 egz.

7.8. inne opracowania - po 5 egz.

7.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD.

8. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego (PB i PW) oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za projekt budowlany (PB i PW) zobowiązany jest do:

9.1.uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

a) granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów,

b) krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną,

c) rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych,

9.2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

9.3. Uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

9.4.Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane;

9.5.Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;

9.6.Uzyskania pozwolenia na budowę;

9.7.Opracowania operatu wodno-prawnego

9.8.Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania; W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry i konstrukcję drogi , stałą organizację ruchu,

9.9.Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz;

9.10. Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego;

9.11. Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia; 9.12. Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;

9.13. Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, ponosi wykonawca;

9.14. Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania;

9.15. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia odwołania;

9.16. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów;

9.17. W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje.

10. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

11. Wymagania edytorskie dla projektu budowlanego:

11.1. przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu;

11.2. rysunki winny być zapisane w formacie .pdf lub .jpg;

11.3. specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc.;

11.4. przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xls, lub.doc.;

11.5. kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim;

11.6. wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.

12. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem dróg powiatowych.

13. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

14. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”;.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny”; należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji listę osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu umowy.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu CEIDG lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących

§ 3

**Termin wykonania umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt budowlany do siedziby Zamawiającego - do30.11.2018 r.

 w tym : termin opracowania map do celów projektowych – do 11.12.2017 r.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody, poniesione przez Zamawiającego w związku z niedotrzymaniem terminu, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień do wykonanego projektu niezbędnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID.

§ 4

Odbiory:

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory:

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

Miejscem odbioru wykonanego projektu budowlanego będzie siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29.

1. Przekazanie do odbioru może nastąpić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź w przypadku trybu decyzji ZRID – decyzji ZRID
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanego projektu jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Zamawiającego.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 4 § 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie ryczałtowe za dany Zamawiającemu projekt budowlany.
4. Odbiór częściowy nastąpi w terminie 14 dni od daty przekazania map do celów projektowych Zamawiającemu
5. Czynności odbioru projektu budowlanego powinny być zakończone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia projektu Zamawiającemu.

§ 5

**Warunki płatności**

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie projektu budowlanego stanowiącego przedmiot umowy w kwocie:

**…………………. zł** (słownie: ………………………………………………………………….).

 Kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 (W tym: koszt opracowania map do celów projektowych ……………….. zł.)

1. Zamawiający zobowiązują się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wyszczególnione w punkcie 1 § 5 przelewem na konto bankowe Wykonawcy w dwóch ratach:
2. I rata - za opracowanie map do celów projektowych - w kwocie ………….. słownie jednak nie więcej niż 20.000,00 zł.

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury jednak nie później niż do 31.12.2017 r.

1. II rata – kwota za wykonanie projektu budowlanego określona w § 5 pkt 1

 pomniejszona o kwotę wypłaconą zgodnie z § 5 pkt 2a.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany projekt w terminie 30 dni od daty wpływu faktury.
2. Fakturę należy wystawić zgodnie z poniższym wzorem:

Nabywca: Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, NIP: 9840161589

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

§ 6

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowywanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.
2. Strony postanawiają, że Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach kwoty ustanowionej w § 5 ust 1 i nie będzie żądał dodatkowej zapłaty.

§ 7

**Odpowiedzialność za wady**

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach projektu budowlanego w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad projektu budowlanego w ciągu 14 dni od powiadomienia go o wadach.
3. Błędy projektu budowlanego, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu projektu Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 5 dni.
4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad projektu budowlanego.

§ 8

1. Wykonawca wyznacza p. ....................................... do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową.
2. Zamawiający wyznacza p. Małgorzatę Kaszubowską jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 9

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umową, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do projektu budowlanego łącznie z jego przekazaniem. Z tytułu przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
2. Zamawiający ma prawo używać projektu budowlanego w celu realizacji przedmiotu projektu oraz w okresie jego eksploatacji.
3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający jest uprawniony do:

A/ kopiowania całości projektu budowlanego lub jego części,

B/ wprowadzania do komputera,

C/ przesyłania projektu budowlanego lub jego części właściwym organom w przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu projektu bądź jego eksploatacji.

1. Użycie projektu budowlanego do innych robót lub inwestycji wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.
2. W przypadku zlecenia wykonania części prac objętych umową osobom trzecim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym z ust. 2 i 3. Na Zamawiającym nie ciąży obowiązek wypłaty z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres **……** **m-cy.**
2. Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia zakończenia odbioru ostatecznego.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.
5. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
6. Okres rękojmi za wady wydłuża się na okres trwania gwarancji jakości.

§11

**Kary umowne**

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W razie zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki .
3. W razie zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki
4. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1.
5. Niezależnie od kar umownych Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu odszkodowania za szkodę przekraczającą wartość kar umownych, wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.
7. Kary umowne, które zapłaci Wykonawca Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy wypłacie należności z faktury.

§ 12

1. Umowa może zostać rozwiązana niezwłocznie przez każdą ze stron w przypadku naruszenia jej postanowień przez drugą stronę umowy.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu powinno zostać złożone na piśmie i staje się skuteczne z chwilą, gdy druga strona nie wniesie zastrzeżeń w ciągu 7 dni.
3. Jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1) przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli dojdzie do naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem.

2) Zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku:

* 1. zdarzeń losowych,
	2. polecenia Zamawiającego,
	3. uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy

Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami SIWZ.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca : 1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

§ 15

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579)
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz jej załączników dla swej ważności wymagają formy pisemnej .
3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy

**ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :**