POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY

13-100 NIDZICA, UL. KOLEJOWA 29

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr   17/2009

na

Budowę  drogi powiatowej Nr 1562 N

Dr Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) – Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200 km

Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg

w Nidzicy

mgr inż. Krzysztof Dubojski

Nidzica, dnia 04.06.2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ,  13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29  tel. 0-89 6252313

Fax. 0-89 6254129, email: pzdnidzica@wp.pl,

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie będzie udzielone w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą  z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( DZ.U. z 2007 r. Nr 223  poz. 1655  z późniejszymi zmianami).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa  drogi powiatowej Nr 1562 N    dr Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -

Piotrkowo – Bukowiec   Wielki( dr Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200 km

CPV :  45233140-2    Roboty drogowe

Zamówienie obejmuje  budowę  drogi powiatowej Nr 1562 N  dr Nr 1613 N( Jabłonowo

Dyby ) – Piotrkowo – Bukowiec Wielki( dr Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200   km

W ramach budowy planuje się wykonanie następujących prac:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie,

- podbudowa ,

- nawierzchnia ,

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest   w  projekcie budowlanym, przedmiarze robót (do wykonania w 2009r.)   i  Szczegółowych  Specyfikacjach   Technicznych  .

- Opis części zamówienia

Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert częściowych.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :

Zamówienie należy zrealizować w terminie :   do  31 sierpień 2009 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

a) mają do dyspozycji lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

- Kierownik budowy 	-	1 osoba  ,

wymagane kwalifikacje : 2 lata na stanowisku kierownika budowy  ( doświadczenie w zakresie dróg – posiadanie uprawnień budowlanych i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ),

b) Dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia - w pełni sprawnych jednostek i sprzętu i transportu( min. wymagania ) :

- maszyny do recyklingu			- 	kpl. 1

- walec    statyczny samojezdny	- 	szt. 1

- walec samojezdny wibracyjny		- 	szt. 1

-     walec  samojezdny ogumiony	 –	szt. 1

-     samochód samowyładowczy	szt. – wg potrzeb technologicznych

-     Koparka ( koparko-ładowarka ) o poj. łyzki min 0,6 m3  -  szt.1

c) Zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu  lat co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim    rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.   24 ust 1 i 2 Ustawy.

5) Udzielą gwarancji na okres    36      miesięcy ,

Ocena spełniania tych warunków dokonywana będzie zgodnie z  formułą „ spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 9 niniejszej SIWZ.  Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane  wymagań  określonych przez zamawiającego , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenie i dokumenty  zawierające błędy lub którzy złożyli  wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia  w wyznaczonym  terminie, chyba że mimo  ich złożenia oferta Wykonawcy  podlega odrzuceniu  albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane  wymagań  określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Podwykonawstwo.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, jednakże pod warunkiem, że Podwykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat wykonali minimum 2 zadania w zakresie nie mniejszym niż powierzany im do wykonania przedmiot umowy.

Wykonawca wskaże w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

9.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

wymagane jest przedstawienie wymienionych niżej dokumentów:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków  określonych w  art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych ( na zał. Nr 1),

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przedstawione w formie oryginału lub  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c) Aktualne zaświadczenia   właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,   lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  -  wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

d) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed  dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim  rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich  wartości oraz  daty i miejsca  wykonania oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie;  ( na zał.  Nr 2 )

e) Wykaz sprzętu ( narzędzi i urządzeń )  niezbędnego  do wykonania  zamówienia , jakimi  dysponuje  wykonawca na załączniku nr 3 ,

f) Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, dokumentów  stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  ( na zał. Nr 4 ) – dołączyć kserokopię uprawnień oraz kserokopię  przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

W przypadku korzystania z potencjału technicznego i osób innych podmiotów należy dołączyć  pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  i osób zdolnych do wykonania zamówienia ( na załączniku Nr 3a i 4a),

g) Wykaz wszystkich podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także  zakresu powierzonych im części zamówienia - na załączniku nr 5 ( wykaz podwykonawców ), wraz z oświadczeniami o gotowości do współpracy przy realizacji zamówienia - na załączniku nr 5a ,

h) Polisa  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

i) Akceptowany  projekt  umowy,

j)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień  publicznych  ( na zał nr 6 )

- Informacja  o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w  ustawie w art. 38 .

Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane faksem lub drogą elektroniczną , pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres zamawiającego .

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest :

Bożena Bonisławska  , telefon: (089) 625 2313  wew.  37   faks: (089) 6254129

w  godzinach 700  -1500 .

- Wymagania dotyczące wadium:

12.1.Wadium w wysokości:

2.000,00 zł.  ( słownie: dwa  tysiące złotych   00/100 )

powinno być wniesione w terminie do dnia   30.06.2009 r.  do godz. 930

12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku  następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275   z późniejszymi zmianami  ).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się  przelewem  na rachunek zamawiającego w Banku Spółdzielczym  w Nidzicy Nr 50 8834 0009 2001 0004 9836 0004    z adnotacją: „Wadium – sprawa Nr 17/2009    Budowa drogi powiatowej Nr 1562N   Jabłonowo Dyby – Piotrkowo  Bukowiec Wlk.  „

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno się znaleźć na w/w wskazanym rachunku bankowym  zamawiającego najpóźniej do dnia 30.06.2009 r.  godz. 930

12.3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany  przez wykonawcę.

- Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z  upływem  terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi  zawierać : wypełniony formularz oferty - na załączonym druku, ,  wypełniony kosztorys ofertowy ( ślepy )-  wg załączonego druku , dowód wniesienia  wadium   oraz dokumenty wyszczególnione w pkt. 9 niniejszej specyfikacji .

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

a)	każdy oferent może złożyć  jedną ofertę,

b)	wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

c)  ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

d)  treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

e)  wszystkie  zapisane strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami.

f)   wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo

opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę,

Ofertę należy złożyć w dwóch  zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego   lub przesłać pocztą  .

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy oferenta należy zaadresować:

na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29  , 13-100 Nidzica

i oznaczyć napisem:

Oferta w postępowaniu Nr 17/2009 na budowę  drogi powiatowej Nr 1562 N    dr Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec   Wielki( dr Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200 km

Nie otwierać przed dniem  30.06.2009 r. ,  godz. 945 .

Koperta wewnętrzna oprócz opisu  j. w. winna zawierać nazwę i adres oferenta.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

  - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  30.06.2009 r. do  godz. 930 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29 pokój Nr 1 ( sekretariat )  lub przesłać  pocztą na w/w adres.

  - Otwarcie ofert jest jawne i  nastąpi w dniu  30.06.2009 r. o godz. 9 45  w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29 pokój Nr 2 I piętro  .

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający  poda nazwy ( firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą  negocjacji dotyczących złożonej oferty  oraz   ( z zastrzeżeniem punktu  4 ) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawia w  ofercie :

a)oczywiste omyłki ,

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

powiadamiając  o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Opis sposobu obliczania ceny :

Cena oferty  zostanie wyliczona  przez Wykonawcę w oparciu o projekt budowlany , kosztorys ofertowy,  przedmiar robót  - na roboty do wykonania w 2009 r.  i specyfikacje techniczne.

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego  (ślepego ).

Wszystkie błędy ujawnione w w/w dokumentach Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed  terminem określonym w pkt. 15 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości na roboty  wymienione w ślepym  kosztorysie ofertowym ( poprzez pomnożenie ceny jednostkowej robót  przez  ilość robót w danej pozycji  ) . Cena oferty wynikać będzie z podsumowania wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego . Pozycje dla których nie zostaną wstawione przez oferenta ceny jednostkowe nie zostaną zapłacone, a po ich wykonaniu; uważać się będzie, iż zostały ujęte w innych cenach wymienionych w ślepym kosztorysie ofertowym .

Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Ceny jednostkowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty, wszystkie podatki, z uwzględnieniem w wartości końcowej  podatku od towarów i usług - VAT.

- Informacje dotyczące walut obcych , w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą:

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą się odbywały w  PLN .

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1).  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  zamawiający będzie się kierował następującymi  kryteriami:

a)  najniższa cena  	-	100  %

W ramach tego kryterium najwyższą liczbę punktów 10 otrzyma oferta o najniższej cenie. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty.

Wc = Cena min. X 10 pkt.

Cena badanej oferty

Punkty wyliczone w danym kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane i pomnożone przez znaczenie % danego kryterium.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

2). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  zamawiający zgodnie z art. 92.1 zawiadamia  wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty   , podając nazwę ( firmę ) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

oraz  zgodnie z art. 92.2 zamieszcza w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń.

3). Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z zasadami podanymi w art. 93 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

- Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

W zawiadomieniu  o wyborze oferty skierowanym do wybranego wykonawcy zamawiający określa termin i miejsce zawarcia umowy . Umowę zawiera się  w terminie nie krótszym  niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający może zawrzeć umowę  przed upływem w/w terminu  jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Umowę zawiera się na czas oznaczony.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez  Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł  z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający załącza do niniejszej specyfikacji wzór ( projekt )  umowy i na takich

warunkach wymaga się  od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, aby

zawarł  z nim  umowę w sprawie  zamówienia publicznego.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( DZ.U. z 2007 r. Nr 223  poz. 1655  z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

- Formularz oferty ,

- Kosztorys  ofertowy   - ślepy  ,

- Formularz oświadczenia  art. 22 ust. 1 ustawy ( na zał. Nr 1),

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu  lat robót budowlanych

( na zał. Nr 2 ) ,

- Wykaz sprzętu  ( na zał. Nr 3 ),

- Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu ( na zał 3a),.

- Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia ( na zał. Nr 4 ),

- Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób ( na zał 4a),.

- Wykaz podwykonawców ( na zał. Nr 5) ,

- Zobowiązanie współpracy ( na zał. 5a ),

- Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 44 ( na zał. nr 6 ) ,

- Projekt umowy,

- Przedmiar  robót

- Specyfikacje techniczne ,

- Projekt budowlany.

..............................................

( pieczęć Wykonawcy  )

OFERTA

Powiatowy Zarząd  Dróg

w Nidzicy

13-100 Nidzica

ul. Kolejowa 29

Na podstawie ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym Nr  17/2009  na Budowę drogi

powiatowej Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km

opublikowanym  w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr  ...............,  w internecie na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki/  oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego  :

- Oferujemy wykonanie robót : budowę  drogi powiatowej Nr 1562 N  dr.Nr 1613 N

( Jabłonowo Dyby ) – Piotrkowo – Bukowiec Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji

1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km

za cenę brutto : ...................................... zł, słownie złotych  : ............................................................................................................................................ zgodnie z załączonym  kosztorysem ofertowym .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy  .

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz  z upływem  terminu składania ofert.

- Roboty   objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

Następujące roboty   zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom:

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

- Wadium w kwocie .............. PLN zostało wniesione w dniu .................................. w formie ................................ ........................................................... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu).

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu  i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do

- wpłaconego   wadium.

- Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia  do wniesienia zabezpieczenia   należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

8. Termin wykonania zamówienia ...............................................

9.Okres gwarancji .......................................................................

10.Warunki płatności ....................................................................

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

......................................, dnia .............................2009r.

Podpisano

................................................................

(podpis  Wykonawcy )

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

KOSZTORYS  OFERTOWY

- Nazwa zadania :

Budowa drogi powiatowej Nr 1562 N  dr.Nr 1613 N( Jabłonowo

Dyby ) – Piotrkowo – Bukowiec Wielki( dr.Nr  1619N )

w lokalizacji 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Kolejowa 29

13-100 Nidzica

- Kosztorys sporządził:    ...................................

- Wartość robót:

................................. zł.

# Słownie: ..................................................................................................

# ..................................................................................................

- Data opracowania kosztorysu :

..........................................

- Nazwa jednostki oferującej  wykonanie robót :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................

( podpis Wykonawcy  )

...................................

( pieczęć  Wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi powiatowej Nr 1562 N  dr.Nr 1613 N( Jabłonowo

Dyby ) – Piotrkowo – Bukowiec Wielki( dr.Nr  1619N )

w lokalizacji 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km

| Lp. |  | Podstawa wyceny numer S.T. | Nazwa i opis rodzaju robót | Jedn.miary | Ilość jedn. miary | Cena jedn. zł. | Wartość zł. ( 6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ I. 1. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. |  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnych | km | 0,200 |  |  |
| 2. |  | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm z wywozem urobku | m2 | 240,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | X | x | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ I. 2. ## Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 3. |  | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruncie kat .III w ilości 69,755 m3 w tym: do wbudowania w nasyp 69,755 m3 | m3 | 69,755 |  |  |
| 4. |  | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenia nasypów: z gruntu pochodzącego z wykopu – 69,755 m3 z gruntu dowiezionego – 174,335 | m3 | 244,09 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
| DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ II. 3. Podbudowa |  |  |  |  |
| 5. | D-04.08.05 |  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym | m3 | 108,02 |  |  |
| 6. | D-04.05.01s |  | Wykonanie podbudowy gr.30 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym | m2 | 1237,88 |  |  |
| 7. | D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym ( po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową ), Kat. ruchu ( KR 1 ) w ilości średnio 50 kg/m2 | Mg | 61,89 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ II.4. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 8. | D-05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ( KR 1 (po uprzednim skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową) | m2 | 1157,88 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  |  | ### ROZDZIAŁ II.5 Roboty odwadniające |  |  |  |  |
| 9. | D-06.02.01 |  | Przepusty pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm na ławie żwirowej 4 szt | m | 32,00 |  |  |
| 10. | D-06.02.01 |  | Wykonanie ścianek czołowych betonowych dla przepustu o średnicy 40 cm | szt. | 8,00 |  |  |
| 11. | D-06.02.01 |  | Przykrycie rowu ( analogia jak przepusty pod zjazdami ) kręgi betonowe o średnicy 40 cm na ławie żwirowej | m | 40,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  |  | R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT: | x | x | x |  |
|  |  |  | PODATEK VAT | % |  |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM: | x | x | x |  |

Słownie: .........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................... dn. ..................r.

.................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy )

...................................................						Zał. Nr 1

( nazwa Wykonawcy  )

# OŚWIADCZENIE

Art.22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej

Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km oświadczamy,  że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy  29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655  z późniejszymi  zmianami  ) :

1) posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli        ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  i   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2  Ustawy.

............................, dnia .............................2009 r.

Podpisano

......................................

(podpis Wykonawcy )

....................................								Zał. Nr 2

( pieczęć Wykonawcy  )

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU  LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót  wykonanych  w ciągu ostatnich 5 lat  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym  przedmiot zamówienia Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km

| Rodzaj robót | Wartość robót (PLN) | Data wykonania |  | Miejsce wykonania | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

......................................, dnia .............................2009 r

Podpisano

...............................................................

(podpis  Wykonawcy )

.........................................								Zał. Nr 3

( pieczęć Wykonawcy  )

# WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę w postępowaniu Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej

Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km oświadczamy,  że reprezentowana przez nas firma dysponuje   w pełni sprawnymi  jednostkami  sprzętu i transportu:

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |

......................................, dnia .............................2009 r.

Podpisano

................................................................

(podpis  Wykonawcy )

.........................................								Zał. Nr 3a

( pieczęć Wykonawcy  )

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO ( SPRZĘTU ) DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że firma ………………………………………………………………

zobowiązuje się do udostępnienia firmie …………………………………… składającej ofertę w postępowaniu Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej

Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km  n/w sprzętu :

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |

......................................, dnia .............................2009 r.

Podpisano

................................................................

# ........................................							Zał. Nr 4

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej

Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N )  w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km oświadczamy, że w wykonywaniu  zamówienia będą uczestniczyć  następujące osoby:

| Nazwisko i imię | Wykształcenie (uprawnienia) | Proponowane przeznaczenie (zakres wykonywanych czynności) | Lata doświadczenia | Opis doświadczeń (techniczne i kierownicze) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................................, dnia .............................2009 r.

Podpisano

................................................................

(podpis  Wykonawcy )

# ........................................							Zał. Nr 4a

( pieczęć Wykonawcy )

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB ZDOLNYCH  DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że firma ………………………………………………………………

zobowiązuje się do udostępnienia firmie …………………………………… składającej ofertę w postępowaniu Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej

Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km n/w osób  :

| Nazwisko i imię | Wykształcenie (uprawnienia) | Proponowane przeznaczenie (zakres wykonywanych czynności) | Lata doświadczenia | Opis doświadczeń (techniczne i kierownicze) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................................, dnia .............................2009 r.

Podpisano

................................................................

.................................								Zał. Nr 5

( pieczęć Wykonawcy  )

WYKAZ    PODWYKONAWCÓW

Składając ofertę w postępowaniu Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej

Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km oświadczamy, że w wykonywaniu  zamówienia będą uczestniczyć  następujący podwykonawcy :

| Firma | Adres | Zakres prac powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

Podwykonawcy złożyli zobowiązania do współpracy na formularzu „ zobowiązanie do współpracy”

......................................, dnia .............................2009 r.

Podpisano

.............................................

( podpis i pieczęć  Wykonawcy )

.....................................................							Zał. Nr 5a

( pieczęć Wykonawcy  )

ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY

Ja, niżej podpisany(a) ...............................................................................................................

(działając w imieniu............... ................................................................................................... .........................................................................................................................................)*

zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako współpracownika / firmy jako podwykonawcy ........................................................................................................................

(nazwa dostawcy / wykonawcy)

............................................................................................................................................

przy realizacji zamówienia  Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej

Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km  oraz zobowiązuję się, że w razie uzyskania zamówienia przez tę firmę będę pracować przy jego realizacji na stanowisku **/w zakresie** opisanym w ofercie .

*/ wypełnić w przypadku firmy - podwykonawcy

**/ odpowiednie zostawić

......................................, dnia .............................2009 r.    		               Podpisano

................................................................

(podpis  )

...................................................						Zał. Nr 6

( nazwa Wykonawcy  )

# OŚWIADCZENIE

Art.44  Ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr17/2009  na budowę drogi  powiatowej

Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki( dr.Nr  1619N ) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km oświadczamy,  że zgodnie z art. 44 Ustawy  29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655  z późniejszymi  zmianami  ) :

spełniamy warunki  udziału w  w/w  postępowaniu i   załączyliśmy  dokumenty potwierdzające spełnienie  tych warunków.

......................................, dnia .............................2009 r.

Podpisano

.....................................................

(podpis  Wykonawcy )

PROJEKT

## U  M  O  W  A       N R   ... /PZD/2009

zawarta w dniu  ...............2009r.  w Nidzicy pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Nidzicy  13-100  Nidzica ul. Kolejowa 29    reprezentowanym przez:

p. Krzysztof Dubojski 		   	 –	Dyrektor PZD

przy kontrasygnacie

p. Janina Skurzyńska 		  	 –	 Gł.Księgowy

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.......................................................................................................................................... reprezentowanym przez:

p.  .............................................................................

zwanym dalej „ Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego Nr 17/2009  na budowę drogi  powiatowej Nr 1562 N    dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) -  Piotrkowo – Bukowiec

Wielki (dr Nr 1619N) w lokalizacji od km 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2007 r. Nr  223 poz 1655   z póź. zmianami ) została zawarta umowa  następującej  treści:

§  1

Zamawiający zleca,  a Wykonawca  przyjmuje do wykonania :

budowę  drogi powiatowej Nr 1562 N  dr Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) – Piotrkowo

– Bukowiec Wielki( dr Nr  1619N ) w lokalizacji 1+394  do km 1+594  dł. 0,200  km

W ramach budowy planuje się wykonanie następujących prac:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie,

- podbudowa ,

- nawierzchnia ,

zgodnie z ofertą .

Szczegółowy zakres i technologię robót zawierają: projekt budowlany , SST, przedmiar robót  ( na roboty do wykonania w 2009 r. ) oraz   kosztorys  ofertowy  stanowiące załączniki  do umowy.

§   2

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

a  zakończenie   do 31 sierpień 2009 r.

§   3

Zamawiający przekaże  Wykonawcy plac budowy w terminie 3  dni od dnia zawarcia  niniejszej umowy.

§   4

1. Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia  Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu robót w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.

§  5

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innemu wykonawcy  zgodnie z ofertą.

Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i zgodne z umową wykonanie całości robot objętych umową, ani nie rodzi prawa do zwiększenia wynagrodzenia umownego.

Powierzenie wykonania całego przedmiotu umowy innemu wykonawcy jest niedopuszczalne.

§   6

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  w wysokości ..........................zł.

słownie .....................................................................................................

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§   7

1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych niniejszą umową, których zakres wartościowy nie przekroczy 50 %  kwoty określonej w § 6, Wykonawca zobowiązany jest te roboty wykonać na podstawie dodatkowego zamówienia, udzielonego przez Zamawiającego z wolnej ręki zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych..

2. Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane wyłącznie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub potrzebę zapobieżenia awarii, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia wartości robót.

§   8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

a/  warunkami umowy,

b/ ofertą wraz z kosztorysami  ofertowymi,

c/ specyfikacją  istotnych warunków zamówienia,

d/ projektem budowlanym  i  specyfikacjami technicznymi,

e/ warunkami pozwolenia na budowę,

f/ warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz obowiązujących norm,

g/ zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

h/ przepisami bhp i p. poż.

Wykonawca zapewni  stałą obsługę geodezyjną dla wszystkich asortymentów robót . Wyniki pomiarów geodezyjnych powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

§   9

1. Materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy na własny koszt Wykonawca.

2. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej, wymogami dokumentacji projektowej oraz posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne.

§   10

1.Wykonane  elementy robót oraz materiały będą poddawane  próbom i badaniom zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowiązujących norm. Wszelkie koszty związane z próbami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urządzenia, obsługę i materiały pomocnicze niezbędne do ich przeprowadzenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przeprowadzenia prób i badań sprawdzających nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, według zaleceń Zamawiającego. Koszty tych prób i badań ponosi Wykonawca jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź  elementy robót są niezgodne z umową, specyfikacjami lub normami. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub wykonane roboty są zgodne z umową, specyfikacjami i normami, koszt obciąża Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów.

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest umożliwić mu udział w przeprowadzanych badaniach i próbach. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§   11

1. Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić następującą dokumentację:

a/ Dziennik budowy

b/ Księgę obmiarów

2.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie  kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest informować inspektora nadzoru o wszelkich robotach zanikających lub ulegających zakryciu, gdy będą gotowe do odbioru. Inspektor nadzoru obowiązany jest dokonać ich odbioru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia o gotowości do odbioru.

§    12

- Koszty oznakowania zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu”, obciążają Wykonawcę.

- Do Wykonawcy należy obowiązek zapewnienia na placu budowy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczania utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb. Oznakowanie powinno być estetyczne, czytelne,  wykonane z materiałów odblaskowych i odpowiadać obowiązującym wymogom.

- Za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z wykonywanymi robotami odpowiada w całości Wykonawca.

§   13

1. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego będzie:

dla robót drogowych          p. Małgorzata Kaszubowska

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do  wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z dokumentacją  wykonania przedmiotu umowy.

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym czasie.

§    14

1.Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z inspektorem nadzoru oraz  stosować się do jego poleceń i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.

2.Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy w osobie p. ...............

3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§   15

1.Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

a/ odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c/ odbiór ostateczny,

d/ odbiór pogwarancyjny.

2. Odbiory robót o których mowa w ust. 1 lit. a będą  dokonywane  zgodnie z § 11 ust. 3, umowy.

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach i o terminie ich usunięcia.

3. Odbiór ostateczny przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót, przeprowadzeniu prób i badań i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy.

4. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowiązany jest przedłożyć kompletny operat kolaudacyjny zawierający:

a/ tabelę elementów rozliczeniowych – kosztorys powykonawczy

b/ sprawozdanie techniczne,

c/ receptury i ustalenia technologiczne,

d/ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

e/ wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, których zasady przygotowania i wykonania podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,

f/ atesty jakościowe lub certyfikaty  i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

g/ projekt techniczny kompletny,

h/ księgę obmiaru robót,

i/ dziennik budowy,

j/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego,

k / inne dokumenty wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” Art. 57, nie wymienione w poz. lit. a-j.

5. W odbiorze ostatecznym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym inspektor nadzoru i kierownik budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.

6. Protokół ostatecznego odbioru  sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

7. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy.  Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu 14 dni, od dnia upływu okresu gwarancyjnego i zawiadomić o nim wykonawcę co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§  16

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru ostatecznego wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad

nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1/  jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

2/   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo  domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin.  Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie okresu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.

§   17

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres

36 m-cy .

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakończenia odbioru ostatecznego.

§   18

1.  Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej, wystawionej na podstawie przyjętego  przez Zamawiającego operatu kolaudacyjnego i obustronnie podpisanego protokółu odbioru ostatecznego.

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na rachunek

..........................................................................

3. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone.

§   19

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie tytułem należytego wykonania umowy

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w §  6 tj   ..............................zł.

słownie: .............................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wniesione w :

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.  Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej  w dniu  zawarcia umowy w pełnej

wysokości.

4.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie lokowane na rachunku oprocentowanym  Zamawiającego.

5.  Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w  ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie   wykonanych. .

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub   gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

§    20

Strony ustalają  kary umowne  w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ za  zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  umownego określonego w §6 ,  za każdy dzień zwłoki,

b/  za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c/ w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/ w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ,

b/ w razie zwłoki w odbiorze  przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  umownego określonego w § 6 ,  za każdy dzień zwłoki.

§   21

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§   22

Od należności  wynikających z umowy, opłacanych z opóźnieniem stronie uprawnionej do ich otrzymania, przysługują z tytułu zwłoki, odsetki w wysokości ustawowej.

§  23

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  z zachowaniem przepisów ustawy z  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. .

§   24

W sprawach nie uregulowanych  umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.

§  25

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§   26

Integralną częścią umowy są dokumenty:

a/  zawiadomienie o  wyborze oferty  ,

b/  oferta wraz z kosztorysem ofertowym ,

c/  projekt budowlany i szczegółowe specyfikacje techniczne ,

d/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§  27

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

# Zamawiający                                                                   Wykonawca

# ...................................				...........................................

..........................................				       ......................................................

PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

( WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO

DO WYKONANIA W 2009 R. )

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Budowa drogi powiatowej Nr 1562 N  dr.Nr 1613 N( Jabłonowo

Dyby ) – Piotrkowo – Bukowiec Wielki( dr.Nr  1619N )

w lokalizacji od km 1+394   do km 1+594 dł. 0,200 km

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

  - 45100000-8 	-	przygotowanie terenu pod

budowę

  - 45111200-0	-	roboty w zakresie przygotowania

terenu  pod budowę i roboty ziemne

  - 45200000-9	-	roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów 					         budowlanych lub ich części oraz roboty 					         w zakresie inżynierii lądowej

  - 45233320-8	-	fundamentowanie dróg

  - 45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg

  - 45232452-5	-	roboty odwadniające

- Adres obiektu budowlanego

Droga powiatowea Nr 1562 N  dr.Nr 1613 N( Jabłonowo Dyby ) –

Piotrkowo – Bukowiec Wielki( dr.Nr  1619N )

w lokalizacji od km  1+594   do km 1+394.

- Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

Ul. Kolejowa 29

13-100 Nidzica

- Data opracowania przedmiaru robót:

Marzec  2009 r.

# SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

DZIAŁ  I.   Przygotowanie terenu pod budowę

grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ I. 1.Roboty przygotowawcze,

ROZDZIAŁ I. 2. Roboty ziemne.

DZIAŁ  II.   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

grupa  45200000-9

ROZDZIAŁ II.3. Podbudowa

ROZDZIAŁ II.4. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ II.5. Roboty odwadniające

# TABELA PRZEDMIARU

| Lp. | Kod pozycji przedmiaro wej ( na podst. wskazanej publikacji ) | Numer S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ I. 1. Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnych w lokalizacji od km 1+594 do km 1+394 | km | 0,200 |
| 2. | KNNR 1 0113-01 0204-06 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm z wywozem urobku 200x1,2 ( 37,8 m3 ) Pomiar cyfrowy | m2 | 240,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ I. 2. ## Roboty ziemne |  |  |
| 3. | KNNR 1 0201-08 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruncie kat .III w ilości 69,755 m3 w tym: z wywozem urobku 0 m3 do wbudowania w nasyp 69,755 m3 Obmiar wg tabeli robót ziemnych | m3 | 69,755 |
| 4. | KNNR 1 0407-02 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenia nasypów: z gruntu pochodzącego z wykopu – 69,755 m3 z gruntu dowiezionego – 174,335 Obmiar wg tabeli robót ziemnych | m3 | 244,09 |
| DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ II. 3. Podbudowa |  |  |
| 5. | KNNR 6 1301-03 | D-04.08.05 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym Obmiar – wg tabeli profilowania | m3 | 108,02 |
| 6. | KNNR 6 Analogia | D-04.05.01s | Wykonanie podbudowy gr.30 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ( 200 x5,40) = 1080,00 m2 poszerzenia na łukach 59,04 m2, - obmiarwg zestawieniaposzerzeń Zjazdy - obmiar wg zestawienia zjazdów 98,84 m2 Razem: | m2 | 1237,88 |
| 7. | KNNR 6 0108-02 | D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym ( po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową ), Kat. ruchu ( KR 1 ) w ilości średnio 50 kg/m2 1237,88x 0,05 | Mg | 61,89 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ II.4. Nawierzchnia |  |  |
| 8. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ( KR 1) (po uprzednim skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową) ( 200,0 x5,00) = 1000,00 m2 poszerzenia na łukach 59,04 m2, skrzyżowania 0 m2 zjazdy 98,84 m2 Razem: | m2 | 1157,88 |
|  |  |  | ### ROZDZIAŁ II.5 Roboty odwadniające |  |  |
| 11. | KNNR 6 0605-06 | D-06.02.01 | Przepusty pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm na ławie żwirowej 4 szt Obmiar wg zestawienia przepustów | m | 32,00 |
| 12. | KNNR 6 0605-03 | D-06.02.01 | Wykonanie ścianek czołowych betonowych dla przepustu o średnicy 40 cm 4szt. x 2 | szt. | 8,00 |
| 20 | KNNR 0605-06 (analogia ) | D-06.02.01 | Przykrycie rowu ( analogia jak przepusty pod zjazdami ) kręgi betonowe o średnicy 40 cm na ławie żwirowej W lok. 1+550 ÷ 1+590 str.lewa | m | 40,00 |