Nr zamówienia:  07/2019

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2018 poz.1986 z  późniejszymi zmianami ).

Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

Zatwierdzam:

Dyrektor PZD                                         	Jacek Dłuski

.......................................

Nidzica, 28.08.2019 r.

SPIS   TREŚCI

CZĘŚĆ I.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu

5a  Podstawy wykluczenia

- Wykaz oświadczeń lub   dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- Informacja o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Unieważnienie postępowania

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacja o formalnościach,  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

- Pouczenia o środkach ochrony prawnej, przysługujących w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

CZĘŚĆ II.

- Opis części zamówienia

- Informacja dotycząca zawarcia umowy ramowej oraz dynamicznego systemu zakupów

- Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny,

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą oraz informacja o zaliczkach

- Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej

- Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Wymagania z art. 29 ust 3a ustawy Pzp

- Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

- Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

- Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy

- Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a

- Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

- Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

CZĘŚĆ III.

- Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Pozostałe informacje

- Wykaz załączników

CZĘŚĆ I.

§ 1. NAZWA ORAZ ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest :

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

adres: 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29 , woj. warmińsko-mazurskie

telefon : /089/ 625 23 13, faks  /089/ 625 4129 , e-mail : pzdnidzica@wp.pl .

§ 2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami ) zwanej dalej „ustawą „.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej  5 548 000 Euro.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w  Biuletynie Zamówień Publicznych, w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy www.bip.powiatnidzicki.pl   oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń .

§ 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż

CPV: 	45233140-2	Roboty drogowe

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,  roboty ziemne

- roboty w zakresie burzenia

- roboty odwadniające

- fundamentowanie dróg

- roboty w zakresie nawierzchni dróg

- roboty budowlane w zakresie układania chodników

- instalowanie znaków drogowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w projekcie budowlanym, STWiORB,  przedmiarze robót, SIWZ oraz w  projekcie umowy.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych oprócz  operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.

W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników budowy oraz kierowników robót, którzy samodzielnie mogą wykonywać  powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wynikają z projektu budowlanego

W miejscach, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust  1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.

Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w dokumentacji projektowej. Jeżeli specyfikacja lub dokumentacja nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie przy zachowaniu zgodności z Polskimi Normami przenoszonymi normy europejskie

- W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi) w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celi dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielenia gwarancji jakości dla wszystkich robót będzie zależny od zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z kryterium oceny ofert (§ 14 SIWZ)

Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych.

§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 15.12.2020 r.

§ 5. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków

Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu na zał. Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu na zał. Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zdolność techniczna lub zawodowa.

Doświadczenie zawodowe:

Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda, aby wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:

-  dwie roboty budowlane z zakresu robót drogowych (budowy lub przebudowy dróg) o wartości minimum 3.000.000,00 zł brutto każda.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wskazanym powyżej  musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wykonawcy łącznie

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 załączonego do SIWZ. Następnie na wezwanie zamawiającego na podstawie wypełnionego załącznika  do SIWZ „Wykaz wykonanych robót budowlanych”

- kadra techniczna

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.

Dla zadania nr 1:

- Kierownik budowy w specjalności drogowej. Minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie,   5 lat na   stanowisku kierownika budowy, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia  oraz przynależność do odpowiedniej izby inżynierów i techników budownictwa

- Kierownik robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania:1 osoba, wykształcenie wyższe lub średnie, 5 lat na stanowisku kierownika robót sanitarnych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia oraz przynależność do odpowiedniej izby inżynierów i techników budownictwa

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz osób”

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunku wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku co najmniej przez jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty

potencjał techniczny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. dysponuje w pełni  sprawnymi jednostkami  sprzętu i transportu  (wymagania minimalne):

- układarka mas bitumicznych z  elektronicznym sterowaniem – szt. 1,

- walec statyczny samojezdny 10-15 Mg - szt. 1,

- walec samojezdny ogumiony 15 Mg     - szt. 1 ,

- koparka kołowa (poj. łyżki 0,4 - 0,6 m3)- szt. 1,

- samochody samowyładowcze ( 5-10 Mg) – wg potrzeb technologicznych,

- ubijak spalinowy – szt 1

- równiarka- szt 1

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na wezwanie zamawiającego na podstawie wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz sprzętu”

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunku wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku co najmniej przez jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJACYCH NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy. .

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udział w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa  w ust 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiajacy żąda przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 6 ust. 7 pkt 1-3

§ 5a. PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1. pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

- Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z art. 24 ust. 5 tj:

- W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sad układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)

- Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

- Który naruszył obowiązki dotyczące podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania

§ 6. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, ze wykonawca

- Nie podlega wykluczeniu

- Spełnia warunki  udziału w postępowaniu

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, takie oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie  warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu  potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- odpisy z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7;

- pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust 8 pkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, zlożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis  pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów;

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów: nie dotyczy

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał przedstawienia następujących dokumentów:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich  rodzaju, wartości,  daty, miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z  załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  ( na zał.  Nr 5)

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  z informacjami na temat ich   kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  (na zał. Nr 6)

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (na zał. Nr 7)

- W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi  zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

- Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. Nr 8)

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 7. INFORMACJA O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, JEŻELI ZAMAWIAJACY W SYTUACJACH OKRESLONYCH W ART. 10C – 10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UZYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r. poz. 1219)

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej   w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.1.Pocztą elektroniczna: pzdnidzica@wp.pl

3.2.Faks  numer: /089/ 6254129

3.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca                     2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

3.4. Zobowiązanie, o którym mowa w § 5 pkt 3. SIWZ należy złożyć w oryginale.

3.5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 3,3. SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

4.   Osobą uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

- Iwona Kowalewicz  – w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Nidzicy

13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29 ,  pokój nr 4  ( I piętro )

- Małgorzata Kaszubowska – w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Nidzicy

13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29 ,  pokój nr 6  ( I piętro )

od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 ÷ 1500 ,

- Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej

SIWZ.

6.1.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2  dni przed

upływem terminu  składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  do zamawiającego  nie później niż

do końca dnia, w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania

wniosku, o którym mowa w ust.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

o którym mowa w ust.. 6.

- Wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej:   www.bip.powiatnidzicki.pl

8.   Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom

uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

9.   Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

10.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert  zmienić treść niniejszej SIWZ.

10.1.Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,                   Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz BIP.

11.  Dokonane w powyższy sposób zmiany Zamawiający niezwłocznie przekaże w formie

pisemnej  wszystkim  Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będą one dla nich wiążące

przy składaniu ofert.

12.   Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji SIWZ.

12.1.O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich

Wykonawców, którym  przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie

Internetowej   www.bip.powiatnidzicki.pl

§ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na zasadach wskazanych w § 8

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania z ofertą.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na poniższy rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – Bank Spółdzielczy w Nidzicy nr  50 8834 0009 2001 0004 9836 0004 z dopiskiem wadium w postępowaniu nr 07/2019 – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż”.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej    z tym  że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2     ustawy z dn. 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42  poz., 275 , z późn. zm);

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, należy złożyć w oryginale w siedzibie  Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy  ul. Kolejowa 29 , (I piętro  – pokój Nr    1   wadium musi obejmować cały okres związania  ofertą.

Do oferty nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego  – lecz jego kopię.

- Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)  przedstawiciela  Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający

jego identyfikację np. złożony   wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis

(z podaniem imienia i nazwiska).

- W przypadku przedłużenia przez Wykonawcę terminu związania ofertą, gwarant  zobowiązuje się przedłużyć okres ważności wadium na czas wskazany przez  wykonawcę, a jeżeli nie jest to  możliwe wystawić nowe wadium  na przedłużony okres  związania ofertą (art.85, pkt.2 i 4 ustawy Pzp)

- Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez  Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, ze dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, ze interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci  Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia:  17.09.2019 r. do  godz. 09:30

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie § 8 pkt 8 znajdzie się na rachunku  bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie zgodnym z § 8 pkt 7 lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zwrot  wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom  niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej  lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli takiego zabezpieczenia żądano;

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem  terminu składania ofert;

- Zamawiający będzie żądał  ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium  jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  o którym mowa w  art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1,  oświadczenia o których mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z

odsetkami  w przypadku, gdy Wykonawca:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe   o takiej samej  cenie

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

wcześniej przewidzieć

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie   zamówienia  publicznego.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie  o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3.    Zamawiający zawiadomi o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali  się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak  niż 60 dni (art. 85 pkt 2 ustawy Pzp).

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na  przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  najkorzystniejsza ( art. 85 pkt. 4 ustawy Pzp).

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony formularz OFERTY sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie załączonej kopii.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą.

- Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określona  rejestrze  lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.  Każdy podpis powinien być opatrzony imienną pieczątką osoby podpisującej ofertę.

- Jeżeli oferty nie podpisuje osoba/osoby wymienione w dokumentach, o których mowa w ust. 3  można ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do podpisania oferty.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 23 pkt  1 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego . Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego  pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie  o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie  zamówienia, podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.

- Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

- Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w odpowiednich  rozdziałach niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią  określoną w tych wzorach bez dokonywania zmian. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy  należy na załączniku wpisać „NIE DOTYCZY”.

- Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim,  w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65  § 2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wiążąca.

- Oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone imienną  pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz  ponumerowane kolejnymi numerami.

- wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem i osoby podpisującej ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca złożył kopie jakiegoś dokumentu powyższa kopia na każdej stronie winna być potwierdzona stwierdzeniem „Za zgodność z oryginałem” oraz opatrzona  podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWLACZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale oddzielnie spięte. Z godnie z cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione  do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

- Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki|:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie innych przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe , niezastrzeżone dokumenty.

- W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, uniemożliwiających odczytanie treści oferty bez ich uszkodzenia.

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Powiatowy Zarząd Dróg  w Nidzicy,

13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29

i zamieścić poniższą  treść:

Oferta  w postępowaniu nr 07/2019 na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż

Nie otwierać przed dniem 17.09.2019 r. r.  godz. 09:45”

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy

- Wszelkie konsekwencje z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na  wniesienie odwołania

§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica pok. Nr 1 (I piętro)  do dnia 17.09.2019 r.  do godz. 09:30

- W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka zwykłą, poleconą lub pocztą kurierską) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- W przypadku złożenia oferty po terminie do składania ofert Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy, niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.09.2019 r. o godz. 09:45, w   Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy, 13-100 Nidzica  ul. Kolejowa 29 pokój nr 2 (I piętro)

3.  Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda  nazwy ( firmy ) oraz adresy  wykonawców , a także informację  dotycząca ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności  zawartych w ofertach.

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy  otwarciu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert niezwłocznie, na pisemny  wniosek Wykonawcy.

7.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą  negocjacji dotyczących złożonej oferty  oraz   z zastrzeżeniem art. 87 ust 2.   dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

8. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia w  ofercie :

a) oczywiste omyłki  pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty powiadamiając  o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt, którego definicję określa art. 632 KC :

1) przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia w/w wynagrodzenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy.

2) jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Cena musi być wyrażona w polskich złotych, podana cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności oferty i nie będą podlegały zmianom.

- Zasady postępowania w razie stwierdzenia przez Zamawiającego omyłek w przedstawionej kalkulacji ofertowej.

1) Zamawiający poprawi omyłki w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Podane ceny oferty muszą obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT. Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN].

§ 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

- kryterium ceny (waga 60%)

- kryterium okres gwarancji (waga 40%).

- Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

|  | C = | C min | x Zp x Wp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |
| gdzie: | C min | – cena brutto oferty najtańszej |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |
|  | Zp | – znaczenie procentowe kryterium, tu: 60 % |
|  | Wp | – waga punktowa kryterium, tu: 100 pkt. |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt. Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „okres gwarancji” (G) będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, podanego przez Wykonawcę w pkt. 3 formularza Oferty.

Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-cy (3 lata), maksymalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy (5 lat).

Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 36 m-cy spowoduje odrzucenie oferty. Oferty deklarujące okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy otrzymają maksymalną ilość punktów tego kryterium, tj. 40 pkt.

Ilość pkt w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru.

|  | G = | X o | x Zp x Wp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xmax |  |
| gdzie: | X max | – najwyższa wartość w danym kryterium |
|  | X o | – wartość obliczanej oferty w danym kryterium |
|  | Zp | – znaczenie procentowe kryterium, tu: 40 % |
|  | Wp | – waga punktowa kryterium, tu: 100 pkt. |

- Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych                                          w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

§ 15.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ

DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,  którzy złożyli oferty, o:

1.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

1.2.Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni

1.3.Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

1.4. unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy pzp na stronie internetowej

- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu podpisania  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została   uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

- przedłożyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeżeli takiego zabezpieczenia żądano w jednej z form   wymienionych  w §16 SIWZ.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy w formie pieniężnej, kwota należnego zabezpieczenia powinna wpłynąć na konto   Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczoną datę podpisania umowy.

- przedłożyć projekt umowy konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców.

- podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą   środki finansowe za wykonane roboty,

- wskazać na piśmie osobę (osoby) upoważnione do podpisania umowy, o ile umowę ma (mają)  podpisać osoba (osoby) nie wymienione w dokumencie, o którym mowa w § 6 . 1. pkt 2 SIWZ   lub ilość osób wykazanych w tym dokumencie jest większa od ilości osób  wymaganych przy zaciąganiu zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania umowy jest niezbędne także jeżeli nie wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 3 i 4

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu kopie uprawnień wymaganych przez zamawiającego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego (jeżeli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ppkt 4.5 w terminie i formie wskazanej przez Zamawiającego jest to równoznaczne z uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy złożyć kosztorys ofertowy załączony do SIWZ Zał. Nr 4

§ 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA  UMOWY

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości :  8 % ceny całkowitej podanej w ofercie

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

- Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres)

- Nazwę Beneficjentów (Zamawiający), tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

- Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

- Określać Wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

- Sformułowanie zobowiązujące Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca w szczególności:

  - Nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy

  - Wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością.

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Dokument gwarancyjny należy wystawić na: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż

– w wysokości 8% ceny brutto podanej w ofercie

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać  wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w Banku Spółdzielczym w Nidzicy Nr 50 8834 0009 2001 0004 9836 0004

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia wysokości.

- Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela  Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony   wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis  (z podaniem imienia i nazwiska).

- Z treści gwarancji winno wynikać  bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym w umowie, zobowiązanie gwaranta zapłaty za powstałe w okresie ważności gwarancji wszystkich należności wynikających z umowy bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi tj. od chwili podpisania umowy do dnia odbioru końcowego na 100% wartości zabezpieczenia oraz od dnia odbioru końcowego do upływu okresu rękojmi za wady na 30% zabezpieczenia

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący  sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie  30 dni od daty uznania przez zamawiającego za należycie wykonany

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady

§ 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Projekt umowy stanowi integralną cześć niniejszej SIWZ  (Załącznik nr 9).

Projekt umowy należy parafować i dostarczyć zamawiającemu na wezwanie przed wyborem oferty.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

§ 18.  POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej albo postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.

CZĘŚĆ II

§ 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

§ 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ ORAZ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

§ 3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 6

Zamawiający nie przewiduje udzielenia  tego rodzaju zamówień.

§ 4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ  Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY

Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje ofert wariantowych.

§ 5. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

ZAMAWIAJĄCEGO

    - Strona internetowa zamawiającego www.bip.powiatnidzicki.pl

    - Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: pzdnidzica@wp.pl

    - Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.powiatnidzicki.pl

§  6. INFORMACJE DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONANWCĄ ORAZ INFORMACJA O ZALICZKACH

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

- Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

§ 7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

§ 8. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

§ 9. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcji realizacji zamówienia, zostały określone w projekcie umowy

§ 10. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiający przy opisie przedmioty zamówienia nie wymagał, by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje wymagań w tym zakresie.

§ 11. INFORMACJA O OBWIAZKU OSOBISTYGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, ze nie zastrzega  obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp

§ 12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWCSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEŃ LUB SPRZECIWU

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo  określone są w projekcie umowy.

§ 13. PROCENTOWA WARTOSĆ OSTANIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY – nie dotyczy

§ 14. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST 2A. – nie dotyczy

§ 15. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO ODERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie  w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

§ 16. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOZYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA  LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI

Nie dotyczy

CZĘŚĆ III

§ 1. PRZEKAZANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku za zaliczeniem pocztowym.

Opłata za SIWZ w wysokości kosztów jej druku i  przekazania.

§ 2. UDOSTĘPNIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.powiatnidzicki.pl

§ 3. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 07/2019  na  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zadeklarowany w wybranej ofercie okres gwarancji i rękojmi;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

§ 4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1       	OFERTA

Załącznik Nr 2 	Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do

wykluczenia

Załącznik Nr 3		Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 4 	Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5       	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 6      	Wykaz osób

Załącznik Nr 7 	Wykaz sprzętu

Załącznik Nr 8	Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik Nr 9        	Projekt formularza umowy

Załącznik Nr 10a	Projekt budowlany

Załącznik Nr 10b	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik Nr 10c	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załącznik Nr 10d	Projekt stałej organizacji ruchu

Załącznik Nr 11	Przedmiary robót

Zał. nr  1

(Pieczęć  Wykonawcy)

.................................................................

/ miejscowość i data/

OFERTA

Do

.................................................. ..................................................

Dane Wykonawcy :

pełna nazwa ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres ....................................................................................................................................................

NIP..............................................................................................................................................

nr telefonu,faksu, e-mail ....................................................................................................................................................

imiona i nazwiska  osób upoważnionych do reprezentowania  Wykonawcy ...................................................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego Nr 07/2019 pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż” składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ ca cenę ryczałtową ogółem:

............................................zł netto słownie:...........................................................................................................................podatek VAT ..........%, t.j..................................zł,                                                                 brutto ..................................... zł , słownie:...................................................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym, przedmiarem robót,  projektem umowy oraz wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Termin realizacji zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

- Oferujemy ………… terminu gwarancji i rękojmi (podać ilość miesięcy zgodnie z zapisem § 14 ust. 2 SIWZ);

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: sami/przy współudziale podwykonawcy/*

Następujące roboty zamierzamy zlecić  podwykonawcom: (nazwa podwykonawcy oraz zakres robót)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Wadium o wartości ....................... wnieśliśmy w dniu ........................ w formie ........................................................................................................................................

Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………. prowadzony przez bank  …………………………………………………………………………………………………

(dotyczy Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu)

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w  art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 16 SIWZ

- Przyjmujemy warunki płatności faktury określone w treści umowy – (Załącznik nr 9).

- Deklarujemy, że w przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faxem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy fakt ich otrzymania

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1

- Oferta została złożona na ........stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .......... do nr ............

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

…………………. dnia ……….… 2019 r.

......................................................                                                                                                                                                                                (podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

# 1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# * niepotrzebne skreślić

Zał. Nr 2 (Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia)

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

Ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

Wykonawca:

_______________________

_______________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_______________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż”, Nr sprawy 07/2019

działając w imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia § 5 ust. 1 pkt. 2)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia § 5 ust. 1 pkt. 2), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż” Nr sprawy 07/2019, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.*

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1), 4), 8)  ustawy Pzp .*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1), 4)  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż” nr sprawy: 07/2019

działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ………………… na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, informuję, że:

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

__________________ dnia __ __ _____ roku

____________________________________

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA!!!

Załącznik nr 4 – Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Zał. Nr 5

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr  07/2019 na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż”

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót | Wartość robót w zł. | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |

- Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

- Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie

............................., dn. .......................

Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

………………………..	Zał. Nr 6

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym  nr 07/2019 na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż” oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp | Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowane przeznaczenie (zakres wykonywanych czynności) | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie

............................., dn. .......................	Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Zał. Nr 7

………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU  LUB URZĄDZEŃ  TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(WYKAZ SPRZĘTU)

Składając ofertę w postępowaniu nr  07/2019 na „„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż” oświadczam, że dysponuję n/w i w pełni sprawnym  sprzętem i transportem

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie

…………………….. dnia ……………….

Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Załącznik Nr 8

| (nazwa podmiotu oddającego potencjał) | ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
| --- | --- |

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

- pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp

- dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

_______________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

_______________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

_______________________________________

numer sprawy ___________________________

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku

___________________________________________

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

# Załącznik Nr 9

# -P R O J E K T-

## U  M  O  W  A       N R   …../ 2019

W dniu  ...............2019 r.  w Nidzicy pomiędzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589 w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29,13-100 Nidzica, reprezentowanym przez:

Pan Jacek Dłuski	 – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

przy kontrasygnacie

Pani Ewa Dawidczyk 	 - Główny Księgowy

a

………………………………………………………………………………………………….. wpisanym do KRS pod nr ………………………. W dniu ……………………………

Posiadający  NIP ………………………………..,

reprezentowanym przez:

- ………………………………..	-	………………………………………

- ………………………………..	-	……………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści :

§  1

- Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Nr 07/2019 przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1986  z późn. zmianami) Zamawiający zleca,  a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty w ramach inwestycji : „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierż”

- Wykonawca oświadcza, ze posiada wiedzę i doświadczenie, w tym dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację Umowy. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi) w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji umowy

- Zakres robót obejmuje w szczególności :

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,  roboty ziemne

- roboty w zakresie burzenia

- roboty odwadniające

- fundamentowanie dróg

- roboty w zakresie nawierzchni dróg

- roboty budowlane w zakresie układania chodników

- instalowanie znaków drogowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), decyzji oraz SIWZ. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z treścią powołanych dokumentów i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że:

- Zapoznał się z terenem realizacji robót i dokumentami wskazanymi w ust. 3 i nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do możliwości realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami,

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,

- Zapoznał się z projektem budowlanym,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie niezbędnym do wykonania robót,

- Dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych.

§ 2

- Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z  warunkami określonymi  w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :

- projektem budowlanym stanowiącym załącznik do umowy,

- przedmiarem robót,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- warunkami decyzji Starosty Nidzickiego z dn. 10 kwietnia 2019 r. Nr 2/2019 -  zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

- złożoną  ofertą  wykonawcy,

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

-  warunkami wynikającymi z  przepisów  prawa budowlanego,

- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- przepisami bhp i p.poż.

§ 3

- Wykonawca i jego Podwykonawca zobowiązują się, że osoby wykonujące prace związane z przedmiotem zamówienia świadczyć będą roboty w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych za wyjątkiem operatorów maszyn i urządzeń. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy oraz kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, wynikającą z projektu budowlanego.

- Wykonawca w terminie 3 dni od daty podpisania umowy oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa  w § 3 ust 1 niniejszej umowy. Oświadczenie musi zawierać ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę oraz stanowisko pracy. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco aktualizować oświadczenie, w sytuacji ilościowej zmiany pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Pracownika na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdego nie zatrudnionego na umowę o pracę pracownika fizycznego, chociażby dotyczyła tego samego pracownika

§   4

- Zamawiający w odrębnym postępowaniu wyłoni nadzór inwestorski oraz osobę pełniącą nadzór projektowy autorski, a następnie poinformuje pisemnie o wyborze Wykonawcę robót.

Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego uprawnieni są do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym czasie, uprawnieni są  do  wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z dokumentacją  wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego zobowiązani są do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca ustanawia:

Kierownikiem  budowy p. ………………………………….

Kierownika robót sanitarnych  p. ……………………..

- Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z  inspektorami nadzoru oraz  stosować się do ich  poleceń i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.

- Do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 wyznacza się:

-  ze  strony Zamawiającego p. ………………………………..,e:mail:……………, tel………..

- ze strony Wykonawcy: p. …………………………………, e.mail:…………., tel…………..

§   5

  - Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy projektu budowlanego,  dziennika budowy,  terenu budowy.

  - Obowiązki Wykonawcy:

  - Po protokolarnym przejęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy i  odbioru ostatecznego inwestycji

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego  w dniu  zawarcia umowy

  - Oznakowanie robót  zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu”,

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczania utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb. Oznakowanie powinno być estetyczne, czytelne,  wykonane z materiałów odblaskowych i odpowiadać obowiązującym wymogom.

  - Za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z wykonywanymi robotami odpowiada w całości Wykonawca.

  - Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną dla wszystkich asortymentów robót.

  - Materiały, maszyny  i urządzenia  niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza na własny koszt Wykonawca. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej, wymogami projektu budowlanego  oraz posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne.

Na każde żądanie Zamawiającego, bądź  inspektora nadzoru, we wskazanym terminie, Wykonawca zobowiązany jest  okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym i przeprowadzać badania  wchodzące w zakres przedmiotu  umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon – na koszt Wykonawcy), dozorowania budowy,  wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji ruchu, prac geodezyjnych (wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia- na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających,

  - Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania porządku na terenie robót oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, usuwanie odpadów produkcyjnych na własny koszt i własnym staraniem oraz uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu robót,

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres umowy ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinno dotyczyć wszelkich szkód , które mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę ubezpieczenia, którego wysokość nie może być niższa niż 100 % wartości umowy brutto. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od powzięcia informacji o owym zaniechaniu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców zgodnie z ofertą.

- Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, pracownikom jednostek kontrolnych sprawujących funkcje kontrolne w stosunku do  realizowanego zadania oraz upoważnionym przedstawicielom inwestora.

§ 6

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiającego, złożony najpóźniej w dniu zawarcia umowy stanowił będzie załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram powinien zawierać kwoty netto i brutto z uwzględnieniem całego okresu realizacji umowy.

    - Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie będą powodować wzrostu wynagrodzenia wykonawcy i nie wymagają formy aneksu.

    - Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

§   6

- Wykonane  elementy robót oraz materiały będą poddawane  próbom i badaniom zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowiązujących norm. Wszelkie koszty związane z próbami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urządzenia, obsługę i materiały pomocnicze niezbędne do ich przeprowadzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przeprowadzenia prób i badań sprawdzających nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, według zaleceń Zamawiającego. Koszty tych prób i badań ponosi Wykonawca.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest umożliwić mu udział w przeprowadzanych badaniach i próbach. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§   7

      - Termin realizacja zadania: do 15.12.2020 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

      - Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego.

      - Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy.

§  8

- Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ogółem :

............................................zł netto, słownie:....................................................................................................................podatek VAT ..........%, t.j..................................zł,                                                                 brutto ..................................... zł , słownie:.....................................................................................................................................................................................................................................................

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie budowy oraz oświadcza, iż otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków, czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztów realizacji i wysokości wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, iż sprawdził pod katem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty stanowiące załączniki do umowy oraz SIWZ oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogłyby wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, ze rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi w sposób następujący:

- Na postawie  faktur częściowych za każdy kwartał,  wystawionych po dokonaniu pisemnego zgłoszenia zakresu wykonanych robót do odbioru częściowego i potwierdzeniu w protokołach odbioru częściowego przez nadzór inwestorski  elementów robót określonych w odbiorach częściowych. Wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości całego zadania brutto

- Na podstawie faktury końcowej – do 100 % wartości zamówienia brutto, która zostanie wystawiona po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez zamawiającego bez uwag.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury z uwzględnieniem następujących informacji:

- Faktury będą wystawiane zgodnie z poniższym wzorem:

Nabywca: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

- Fakturę należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy

ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.

- Zamawiający zapłaci należności wynikające z faktur w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§   9

- Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić następującą dokumentację:

a/ Dziennik budowy

b/ Księgę obmiarów

§   10

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie  kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest informować nadzór inwestorski o wszelkich robotach zanikających lub ulegających zakryciu, gdy będą gotowe do odbioru.

- Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego obowiązani są dokonać ich odbioru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia o gotowości do odbioru.

§   11

1.Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

a/ odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b/ odbiór częściowy – za roboty wykonane za każdy kwartał

c/ odbiór ostateczny (końcowy),

d/ odbiór pogwarancyjny.

2. Odbiory robót o których mowa w ust. 1 lit. a/  będą  dokonywane  zgodnie z § 10 ust. 3, umowy.

2.1. Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego zobowiązani są do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach i o terminie ich usunięcia.

3. Odbiór częściowy :

3.1. Strony ustalają kwartalne okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego.

3.2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych w kolejnym kwartale po jego zakończeniu w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę

3.3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbioru częściowego oraz faktury  częściowe wystawione zgodnie z § 8 ust 6 i 7 niniejszej umowy.

3.4. Faktura częściowa wystawiona będzie na podstawie sprawdzonych przez nadzór inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiającego obmiarów wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę wartości robót określonych w ofercie Wykonawcy.

3.5. Protokół odbioru częściowego zaakceptowany przez Zamawiającego stanowi jedynie podstawę do fakturowania robót i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Zamawiającego części robót w sensie jakościowym,

4. Odbiór ostateczny (końcowy) przeprowadza Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót, przeprowadzeniu prób i badań i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru gotowości do odbioru wpisem w dziennik budowy.

4.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowiązany jest przedłożyć kompletny operat kolaudacyjny zawierający:

a/ tabelę elementów rozliczeniowych ,

b/ sprawozdanie techniczne,

c/ receptury i ustalenia technologiczne,

d/ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

e/ wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, których zasady przygotowania i wykonania podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,

f/ atesty jakościowe lub certyfikaty  i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

g/ projekt budowlany kompletny,

h/ księgę obmiaru robót,

i/ dziennik budowy,

j/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego,

k / inne dokumenty wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” Art. 57, nie wymienione w poz. lit. a-j.

5. W odbiorze ostatecznym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.

6. Protokół ostatecznego odbioru  sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

7. Jeżeli w toku odbioru robót zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, wad istotnych lub braku dokumentów, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem wykonawcy , jeżeli upłynął termin, o którym mowa w § 7.

8. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy.  Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu 14 dni, od dnia upływu okresu gwarancyjnego i zawiadomić o nim wykonawcę co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§  12

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru ostatecznego wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i  rękojmi istnienia wad:

1/  jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

2/   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo  domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin.  Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.

7. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego i nieusuniętych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty usunięcia wad zostaną potracone w pierwszej kolejności z należności przysługującej Wykonawcy, w następnej z zabezpieczenia należytego wykonania. W przypadku gdy koszt usunięcia wady przekracza wartość ostatniej faktury lub zabezpieczenia, Zamawiający ma prawo dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego.

§   13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ................m-cy, licząc od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru bez uwag. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

- Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wydłuża się na okres trwania gwarancji jakości.

§   14

- Zapłata należności (częściowej) Wykonawcy  nastąpi w terminie 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej, wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego robót.

- Zapłata należności końcowej Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej, wystawionej na podstawie przyjętego  przez Zamawiającego operatu kolaudacyjnego i obustronnie podpisanego protokołu odbioru ostatecznego bez uwag.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Nr ……………………………………………………………..

- Do faktur wystawionych przez wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 21 dni od wystawienia faktury (częściowej i końcowej), Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia wpłaty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z załączoną kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz oświadczenie tegoż podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku gdy wykonawca  naliczy podwykonawcy kary umowne, należy również przedłożyć zamawiającemu informację o wysokości naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty uznaje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.*

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej*.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.*

- Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane (częściowe i końcowy) jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o których mowa w art. 143c ust. 1 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. *

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.*

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.*

- Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§   15

- Wykonawca  wnosi zabezpieczenie tytułem należytego wykonania umowy  w wysokości  8 % wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w §  8,  tj  ……………………………………… słownie ……………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wniesione w :

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej  w dniu  zawarcia umowy w pełnej wysokości.

- Zabezpieczenie powinno zostać wniesione zgodnie z § 16 SIWZ, która stanowi integralną część umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie lokowane na rachunku oprocentowanym  Zamawiającego.

- Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w  terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie   wykonanych – tj. podpisania ostatecznego protokołu odbioru bez uwag.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

§ 16

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innemu wykonawcy  zgodnie z ofertą. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i zgodne z umową wykonanie całości robot objętych umową, ani nie rodzi prawa do zwiększenia wynagrodzenia umownego.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z

podwykonawcą umowy o roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia

zobowiązujące podwykonawcę do:

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty

budowlane,

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia

informujące podwykonawcę, że:

1) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje

projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie

zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o

podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia

zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 7 i 8 stosowanych odpowiednio.

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

§    17

Strony ustalają  kary umowne  w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za  opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto określonego w § 8, za każdy dzień opóźnienia  w stosunku do terminu określnego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ,

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 za każdy dzień opóźnienia w jego dostarczeniu

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez zamawiającego – karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

- nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany

- nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

- nie zmieni w terminie wskazanym przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty

g) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, powodujące utratę w całości lub w części dofinansowania inwestycji w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie utraconej dotacji.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/ w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ,

b/ w razie zwłoki lub opóźnienia w odbiorze ostatecznym  przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto określonego w § 8 ,  za każdy dzień zwłoki.

4.Kary umowne, które zapłaci Wykonawca Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy wypłacie należności z faktury.

5. naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt lit a) – e) naliczane za poszczególne naruszenia nie mogą przekroczyć 100 % wartości umowy dla każdego naruszenia.

§   18

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§   19

Od należności  wynikających z umowy, opłacanych z opóźnieniem stronie uprawnionej do ich otrzymania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości ustawowej.

§  20

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

  - Zmiana terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami techniczno – budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy  i potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

  - Zmiana kierownika budowy lub kierowników robót, pod warunkiem:

Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez wykonawcę w ofercie wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy

3) zmiany wynagrodzenia należnego za realizację umowy, w przypadku:

- zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), do wynagrodzenia netto wskazanego w § 3, pozostałego do zapłaty, w taki sposób, że zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.).

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- w przypadkach, o których mowa w lit. b) i c), Strona, która żąda zmiany, wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, załączając do wniosku szczegółową kalkulację wpływu tych zmian na dotychczasową wysokość ceny określoną w Formularzu cenowym i szczegółowe wyliczenie proponowanej nowej wysokości tej ceny wraz z dokumentami poświadczającymi dokonane kalkulacje i wyliczenia. Druga ze Stron może wnieść uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich przedstawienia. W przypadkach, o których mowa w lit. b) i c), Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych wyliczeń i dokumentów, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę dokumenty uzna za niewystarczające. W przypadku uznania przez drugą ze Stron wyliczenia kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę za zasadne, Strony dokonają zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144  ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o następujących okolicznościach:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót, przerwał je lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje robót przez okres 7 dni roboczych lub dłuższy,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót lub niniejszą umową oraz nie reaguje na wezwania Zamawiającego w zakresie zmiany sposobu wykonania robót w wyznaczonym terminie. Odstąpienie w takim przypadku winno być poprzedzone dwukrotnymi, pisemnymi zastrzeżeniami ze strony Zamawiającego.

- Przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień,

- Wykonawca nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie zapewnił ciągłości umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy,

- Stwierdzone w trakcie ostatecznego odbioru robót wady nie kwalifikują się do usunięcia  i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

- Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż, pomimo uwag i wniosków Zamawiającego (co najmniej dwóch),

- Dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,

- Wykonawca złożył wniosek o upadłość lub restrukturyzację.

§   22

W sprawach nie uregulowanych  umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.  poz 1986   z póź. zmianami)

§  23

- W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane  przez właściwy sąd powszechny.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla Zamawiającego.

§   24

Umowę sporządzono w pięciu   jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy  egzemplarze dla Zamawiającego i dwa  egzemplarze dla Wykonawcy.

# Zamawiający:                                                                   Wykonawca

# * Dotyczy w przypadku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy