Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do przetargu nieograniczonego

Nr 05/2016

NA

„Przebudowę dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Raczki – Moczysko nr 1975N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264 N) w m. Rączki”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Tryb udzielenia zamówienia publicznego : przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zatwierdzam:

Dyrektor PZD

Jacek Dłuski

Nidzica, 15.04.2016 r.

SPIS   TREŚCI

CZĘŚĆ I.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Wykaz oświadczeń lub   dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Informacja o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Unieważnienie postępowania

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Informacja o formalnościach,  jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Pouczenia o środkach ochrony prawnej, przysługujących w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

CZĘŚĆ II.

- Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy  podwykonawcom

- Informacja dotycząca zawarcia umowy ramowej

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych i częściowych

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

- Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiającego i Wykonawcy

- Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej

- Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

CZĘŚĆ III.

- Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Wykaz załączników

CZĘŚĆ I.

§ 1. NAZWA ORAZ ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest : Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ,

adres: 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29, woj. warmińsko – mazurskie

telefon/fax  /89/ 625 2313, e-mail  pzdnidzica@wp.pl

godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7 00 ÷ 1500,   NIP 984-00-88-846,  Regon 510750500

§ 2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) zwanej dalej „ustawą „.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 Euro.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w  Biuletynie Zamówień Publicznych, w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy www.bip.powiatnidzicki.pl   oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

§ 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975N dr nr 1264N – dr kraj nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45233140-2     Roboty drogowe

45111290-7	-	roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0	-	usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45100000-8	-	przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 	-	roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9	-	roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1	-	roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112100-6	-	roboty w zakresie kopania rowów

45450000-6	-	roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232111-6	-	Roboty montażowe branża sanitarna

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z pkt 3 Decyzji nr 30/2016 znak sprawy  GMKR.6131.211.2015 z dnia 01.03.2016 r.  dokonać przeglądu zadrzewienia przeznaczonego do wycinki przy udziale ornitologa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania robót przedstawione są w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (szczegółowe specyfikacje techniczne) stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamówienie obejmuje również organizację placu budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz  innych robót wymaganych technologią.

W miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie wskazuje się jakiekolwiek znaki towarowe,  markę materiałów, czy pochodzenie  Wykonawca wykorzysta wskazane materiały lub równoważne.

§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od chwili podpisania umowy do 30.11.2016 r.

§ 5. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.	O  udzielenie zamówienia publicznego mogą  ubiegać się  Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

Nie wymaga się dokumentów potwierdzających

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt 1.2  wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert zrealizowano co najmniej dwa zadania o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda  (dwie  roboty budowlane z zakresu robót drogowych wraz z kanalizacją deszczową : przebudowy, budowy lub remontu dróg ) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, że roboty  zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonywania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt 1.3  wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. dysponuje w pełni  sprawnymi jednostkami  sprzętu i transportu  ( wymagania minimalne):

- układarka mas bitumicznych z  elektronicznym sterowaniem – szt. 1,

- walec statyczny samojezdny 10-15 Mg - szt. 2,

- walec samojezdny ogumiony 15 Mg     - szt. 1 ,

- równiarka samojezdna 120 KM             - szt. 1,

- koparka kołowa ( poj. łyżki 0,4, 0,6 m3 )- szt. 1,

- samochody samowyładowcze ( 5-10, 10-15 Mg) – wg potrzeb technologicznych,

- ubijak spalinowy

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiada do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk;

- kierownik budowy o specjalności drogowej – 1 osoba,  wymagane kwalifikacje :  5 lat na   stanowisku kierownika budowy, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia  oraz  aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

- kierownik robót sanitarnych – 1 osoba, wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, 2 lata na stanowisku kierownika robót sanitarnych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia oraz  aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

Nie wymaga się dokumentów potwierdzających

§ 6. INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagane jest przedłożenie wymienionych niżej dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie na podstawie art. 24.1 ustawy Pzp

( na zał. Nr 4)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagane jest  przedłożenie  wymienionych niżej dokumentów:

      - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp ( na zał. Nr 3)

      - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich  rodzaju i wartości,  daty i miejsca  wykonania oraz z   załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  ( na zał.  Nr 5)

      - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ( wykaz sprzętu) , ( na zał. Nr 6 )

      - Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  ( na zał. Nr 7 )

      - Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (na zał. Nr 7b)

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o  których mowa w § 6 ust 1.

3.1) - 2)-4)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) nie orzeczono  wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa  w  ust. 3.1)   zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju  w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Zał. Nr 5)

§ 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW, A TAKŻE OSOBY

UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie  potwierdzona listownie.

- Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą przekazywać

Zamawiającemu stosownie do postanowień ust. 2:

3.1.Pocztą elektroniczna: pzdnidzica@wp.pl

3.2.Faksem na numer telefonu: /89/ 6254129

4.   Osobą uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

Iwona Kowalewicz  – w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Nidzicy

13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29,  pokój nr 4  ( I piętro )

od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 ÷ 1500 , telefon : /89/ 625 23 13,

- Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej

SIWZ.

6.1.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 2 dni przed  upływem terminu  składania ofert ( kwota zamówienia jest mniejsza niż

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8)

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął  do zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym upływa

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania

wniosku, o którym mowa w ust.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

o którym mowa w ust. 6.

6.4. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany

pocztą,   faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.

6.5.Wniosek przekazany za pomocą poczty, faxu lub droga elektroniczną uważa się za

złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i

została niezwłocznie potwierdzona listownie.

6.6. Wniosek powinien być opatrzony  nazwą i adresem składającego go Wykonawcy.

7.   Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią wniosku (bez ujawniania danych

dotyczących  Wykonawcy, który  go złożył  będą wysłane w takim samym terminie do

wszystkich Wykonawców,  którym doręczono niniejszą SIWZ oraz zostaną

zamieszczone na stronie internetowej:

www.bip.powiatnidzicki.pl

8.   Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom

uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

9.   Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

10.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert  zmienić treść niniejszej SIWZ.

10.1.Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,                   Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

11.  Dokonane w powyższy sposób zmiany Zamawiający niezwłocznie przekaże w formie

pisemnej  wszystkim  Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będą one dla nich wiążące

przy składaniu ofert.

12.   Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji SIWZ.

12.1.O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich

Wykonawców, którym  przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie

internetowej www.bip.powiatnidzicki.pl

§ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.    Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2.    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej  z tym  że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2     ustawy z dn. 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42  poz., 275 , z późn. zm);

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Powiatowego

Zarządu Dróg w Nidzicy : Bank Spółdzielczy w Nidzicy , konto nr 50 8834 0009 2001 0004 9836 0004 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu  na  przebudowę dróg powiatowych w m. Rączki”

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, należy złożyć w oryginale w

siedzibie  Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy  ul. Kolejowa 29 ,

(I piętro  – pokój Nr 1).

Do oferty nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego  – lecz jego kopię.

5.    Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający

jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis

(z podaniem imienia i nazwiska).

- W przypadku przedłużenia przez Wykonawcę terminu związania ofertą, gwarant

zobowiązuje się przedłużyć okres ważności wadium na czas wskazany przez  wykonawcę, a jeżeli nie jest to możliwe wystawić nowe wadium  na przedłużony okres  związania ofertą (art.85, pkt.2 i 4 ustawy Pzp)

6.1. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5

ustawy Pzp.

7.    Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia:  06.05.2016r.  do  godz. 930

8.    Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie § 8 pkt 7

znajdzie się na rachunku  bankowym Zamawiającego.

9.    Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą

wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za

odrzuconą.

10.     Zwrot  wadium

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom  niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej  lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem  terminu składania ofert;

- Zamawiający będzie żądał  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium  na podstawie ust.10.1. niniejszej SIWZ  jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw,  listy pomiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z

odsetkami  w przypadku, gdy Wykonawca:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na

sfinansowanie zamówienia

- w przypadku, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej  cenie

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

wcześniej przewidzieć

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie   zamówienia  publicznego.

2.    Zamawiający zawiadomi o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali  się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak  niż 60 dni (art. 85 pkt 2 ustawy Pzp).

3.   Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na  przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  najkorzystniejsza ( art. 85 pkt. 4 ustawy Pzp).

4.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.  Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu w przypadku wniesienia protestu, do czasu  ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy Pzp).

§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Do oferty należy załączyć również :

- Wypełniony wzór formularza ofertowego.  (  zał. Nr  1 )

- Wypełnione kosztorysy ofertowe  ( zał. Nr  2)

- Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie innych dokumentów

(aktualnego  odpisu  z właściwego rejestru – zgodnie z § 6 ust. 1 p.2 niniejszej SIWZ) .

- Dokument pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w formie oryginału.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 składa każdy z nich.  W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- Dowód wniesienia  wadium.

- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grypy kapitałowej (Zał. Nr 8).

- Akceptowany ( parafowany ) projekt  umowy  (zał. Nr 9 )

2.Jeżeli Wykonawca wykaże, że na podstawie  art. 26 ust. 2b ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w celu udowodnienia  zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawi pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, (na zał. Nr 5a, 6a, 7a).

3. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej SIWZ, ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  W celu potwierdzenia, że wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy Pzp zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli wykonawca odpowiednio wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu .

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez wykonawcę .

7. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,  o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i  dokumenty,  o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w który upłynął termin składania ofert.

8. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie  terminie, do złożenia

wyjaśnień dotyczących oświadczeń  lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1.

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania, sam lub jako  pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

10.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.1.oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby wymienione w dokumentach, zgodnie

z  zasadami reprezentacji określonymi w tych dokumentach.

Każdy podpis powinien być opatrzony imienną pieczątką osoby podpisującej ofertę.

2.   Jeżeli oferty nie podpisuje osoba/osoby wymienione w dokumentach, o których mowa w

ust. 1 pkt 1  niniejszej SIWZ, mogą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania

Wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do

podpisania oferty.

2.1.pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 powinno być sporządzone na piśmie i

załączone do oferty.

11.   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 23 pkt  1 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego  pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.

Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

12.   Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w odpowiednich  rozdziałach niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią  określoną w tych wzorach bez dokonywania zmian. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy  należy na załączniku wpisać „NIE DOTYCZY”

13.   Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim,  w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

13.1.oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

13.2.oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone imienną  pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz  ponumerowane kolejnymi numerami,

13.3.wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

14.   W przypadku, gdy Wykonawca złożył kopie jakiegoś dokumentu powyższa kopia na każdej stronie winna być potwierdzona stwierdzeniem „Za zgodność z oryginałem” oraz opatrzona  podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

15.    W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

16.  Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, uniemożliwiających odczytanie treści oferty bez ich uszkodzenia.

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Powiatowy Zarząd Dróg  w Nidzicy,

13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29

i zamieścić poniższą  treść:

„ Oferta  w postępowaniu nr 05/2016 na: „Przebudowę dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975N dr nr 1264N – dr kraj nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki”

Nie otwierać przed dniem 06.05.2016 r.  godz. .945”

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy

17.   Wszelkie konsekwencje z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

18.   Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

19.   Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na  wniesienie protestu.

§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica pok. Nr 1 (I piętro)  do dnia 06.05.2016 r.   do godz. 930

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2016r. o godz. 945, w   Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy, 13-100 Nidzica  ul. Kolejowa 29 pokój nr 2 ( I piętro )

3.  Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda  nazwy ( firmy ) oraz adresy  wykonawców , a także informację  dotycząca ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności  zawartych w ofertach.

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert niezwłocznie, na pisemny  wniosek Wykonawcy.

7.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą  negocjacji dotyczących złożonej oferty  oraz   z zastrzeżeniem art. 87 ust 2.   dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

8. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia w  ofercie :

a) oczywiste omyłki  pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.   Opis sposobu obliczenia ceny

1.1.Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę  w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót i  kosztorys ofertowy.

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do  wymienionych  wyżej dokumentów.

1.2. Wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości robót netto dla wszystkich  pozycji    w kosztorysie ofertowym ( poprzez  pomnożenie ceny jednostkowej robót przez ilość robót danej pozycji), zsumuje wartości netto, obliczy podatek VAT i wartość brutto .

Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.

Pozycje, dla których  nie zostaną wstawione ceny jednostkowe i wartości  robót nie zostaną zapłacone, a po ich wykonaniu uważać się będzie, iż zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym.

1.3.Cenę w formularzu  oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.4.Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy.

2.   Zasady postępowania w razie stwierdzenia przez Zamawiającego omyłek w przedstawionej kalkulacji ofertowej.

Zamawiający poprawi omyłki w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

3.   Inne, wyżej nie wymienione zastrzeżenia i klauzule.

3.1.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu  przedmiotu zamówienia.

3.2.Wszelkie wartości ceny  muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

3.3.Cena oferty obejmująca  cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze).  Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

4.   Cenę oferty powinna obejmować zakres przedstawionych ilości robót w kosztorysie ofertowym  z  uwzględnieniem kosztów organizacji placu budowy, uporządkowania terenu po zakończeniu   prac oraz  wykonania innych robót wymaganych technologią z uwzględnieniem ewentualnego  ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było uwzględnić w chwili zawarcia umowy.

§ 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

- kryterium ceny (waga 95%)

- kryterium okres gwarancji (waga 5%).

- Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

|  | C = | C min | x Zp x Wp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |
| gdzie: | C min | – cena brutto oferty najtańszej |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |
|  | Zp | – znaczenie procentowe kryterium, tu: 95 % |
|  | Wp | – waga punktowa kryterium, tu: 10 pkt. |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 9,5 pkt. Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, podanego przez Wykonawcę w pkt. 3 formularza Oferty.

Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata.

Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 3 lata spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający przy obliczaniu punktów (G) w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

|  | OG = | liczba punktów przyznanych badanej ofercie | x Zp x Wp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | najwyższa liczba punktów spośród ofert nie odrzuconych |  |

gdzie:         Zp - znaczenie procentowe kryterium, tu: 5 %

Wp  - waga punktowa kryterium, tu: 100 pkt.

Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w ten sposób, iż za każdy jeden rok terminu gwarancji powyżej 3 lat, Wykonawca otrzyma 0,1 pkt. z zastrzeżeniem, że za 3 lata gwarancji Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty (0 pkt.), a za 8 lat i więcej zostanie przyznanych 0,5 pkt.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 0,5 punkta.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem :

P = C + G

gdzie :  C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (cena ofertowa brutto)”

T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”.

- Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych                                          w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający  spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną.

§ 15.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ

DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,  którzy złożyli oferty, o:

1.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy  Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

1.2.Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.3.Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając  uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których  mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej: www.bip.powiatnidzicki.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

3.   Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi

Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu podpisania  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.   Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została   uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

4.1.przedłożyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form   wymienionych  w §16 SIWZ.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy w formie pieniężnej, kwota należnego zabezpieczenia powinna wpłynąć na konto   Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczoną datę podpisania umowy.

4.2.przedłożyć projekt umowy konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców.

4.3.podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą   środki finansowe za wykonane roboty,

4.4.wskazać na piśmie osobę (osoby) upoważnione do podpisania umowy, o ile umowę ma (mają)  podpisać osoba (osoby) nie wymienione w dokumencie, o którym mowa w § 6 . 1. pkt 2 SIWZ   lub ilość osób wykazanych w tym dokumencie jest większa od ilości osób  wymaganych przy zaciąganiu zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania umowy jest niezbędne także jeżeli nie wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 3 i 4

4.5. Wykonawca na 2 dni przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych wymaganych przez zamawiającego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

§ 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA  UMOWY

1.  Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości :  5 % ceny ofertowej (brutto).

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.( Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami ).

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać  wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia wysokości.

4. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela  Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony   wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis  (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Z treści gwarancji winno wynikać  bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym w umowie, zobowiązanie gwaranta zapłaty za powstałe w okresie ważności gwarancji wszystkich należności wynikających z umowy bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń.

6.   Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący  sposób:

a)     70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie  30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego,

b)     30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

7. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru  ostatecznego  robót.

§ 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

1.1. Projekt umowy stanowi integralną cześć niniejszej SIWZ i został określony w niniejszej   SIWZ  (Załącznik nr 8).

2.   Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.   Projekt umowy należy parafować i załączyć do oferty.

§ 18.  POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać

uszczerbku w  wyniku  naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych przysługują środki ochrony  prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie  przepisy Ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz, 93, z póź. zm.).

CZĘŚĆ II

§ 1. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM

- Zamawiający dopuszcza wykonanie  przedmiotu  zamówienia przy współudziale podwykonawców.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom ( art. 36 ust.4 ustawy Pzp.).

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio

zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

4.1. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego,

zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy

o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,

4.2. umowa o podwykonawstwo winna zawierać – załącznik  tabelę robót, wartość określającą poszczególnych robót budowlanych, tabela winna zawierać numerację pozycji oraz nazwy robót budowlanych odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych, określonych w tabeli robót, stanowiącej załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego (lub części robót budowlanych określonych w danej pozycji tabeli, w przypadku wykonywania przez podwykonawcę jedynie części robót budowlanych określonych w danej pozycji tabeli),

4.3. końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

4.4. do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo,

4.5. sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki

Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego,

4.6 zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, winno być wnoszone w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu winno nastąpić poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego poprzez potrącenia z wynagrodzenia za częściowo wykonane roboty budowlane.

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w pkt 4 niniejszego Rozdziału, stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

6. Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na

zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany umowy,

7. Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie pisemnego sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy.

8. Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i jednocześnie nie większej niż 50.000 zł brutto, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

§ 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ 3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamierza udzielić zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających  na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

W takim przypadku zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - zamówienia z wolnej ręki.

§ 4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I

CZĘŚCIOWYCH

1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

§ 5. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

ZAMAWIAJĄCEGO JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ

1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane telefaksem lub  drogą elektroniczną na następujący numer i adresy:

2.1. fax: /89/ 625 41 29

2.2. e-mail : pzdnidzica@wp.pl

§  6. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONANWCY

1.  Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w polskich złotych PLN bez względu na    uwarunkowania Wykonawcy.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

§ 7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

§ 8. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ III

§ 1. PRZEKAZANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku za zaliczeniem pocztowym.

Opłata za SIWZ w wysokości kosztów jej druku i  przekazania.

§ 2. UDOSTĘPNIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki/

§ 3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1       	 Formularz oferty

Załącznik Nr 2        	 Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 3       	 Druk  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 4      	 Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5	        	 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 5a	Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia

Załącznik Nr 6        	Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń  dostępnych wykonawcy (wykaz sprzętu)

Załącznik Nr 6a	Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji potencjału technicznego

Załącznik Nr 7       	 Wykaz osób

Załącznik Nr 7a	Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 7b	Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik Nr 8            Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 2 pkt. 5  ustawy Pzp

Załącznik Nr 9        	Projekt formularza umowy

Załącznik Nr 10          Przedmiar  robót

Załącznik Nr 11	Projekt budowlany

Załącznik Nr 12         Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( Szczegółowe

Specyfikacje Techniczne)

Zał. 1

(Pieczęć  Wykonawcy)

.................................................................

/ miejscowość i data/

OFERTA

Do

.................................................. ..................................................

Dane Wykonawcy :

pełna nazwa ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP..............................................................................................................................................

nr telefonu,faksu, e-mail ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imiona i nazwiska  osób upoważnionych do reprezentowania  Wykonawcy ...................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ ,

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …………….., w internecie na stronie www.bip.powiatnidzicki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

    - Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę :

............................................zł netto,

plus podatek VAT ..........%, t.j..................................zł,

cenę brutto ..................................... zł ,

słownie: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie z kosztorysem ofertowym , stanowiącym integralną część niniejszej oferty;

    - Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

……………………………………………………………………………………………………….

    - Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości na okres  ...............miesięcy;

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    - Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: sami/przy współudziale podwykonawcy

Następujące roboty zamierzamy zlecić  podwykonawcom: (zakres robót)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    - Wadium o wartości ....................... wnieśliśmy w dniu .................... w formie .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

    - W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w  art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;

    - Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

    - Przyjmujemy warunki płatności faktury określone w treści umowy – (Załącznik nr 9).

    - Deklarujemy, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faxem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy fakt ich otrzymania

    - Oferta została złożona na ........stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .......... do nr ............

    - Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/ .................................................................................

8/ …………………………………………………………..

9/ …………………………………………………………..

......................................................                                                                                                                                                                                (podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………

(Pieczęć Wykonawcy)															Załącznik Nr 2

Kosztorys ofertowy

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko, Nr 1975N droga Nr 1264N-droga krajowa

Nr 7, Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. powiatowa nr 1264N) w m. Rączki

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr Spec. Technicznej | Nazwa I opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórki |
| 1.1 | KNNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,711 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6 0801-08 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 10cm mechanicznie | m2 | 2530,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 6 0801-06 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy górnej z kruszywa łamanego gr. 20cm mechanicznie | m2 | 2530,00 |  |  |
| 1.4 | KNNR 6 0801-02 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego gr. 10cm mechanicznie | m2 | 2530,00 |  |  |
| 1.5 | KNNR 6 0801-06 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 25 cm mechanicznie | m2 | 6,00 |  |  |
| 1.6 | KNNR 6 0803-03 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 171,00 |  |  |
| 1.7 | KNNR 6 0806-02 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 63 |  |  |
| 1.8 | Kalkulacja własna | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów pod zjazdami z rur betonowych fi 40cm o dł. 8m wraz z ściankami czołowymi | kpl | 6 |  |  |
| 1.9 | Kalkulacja własna | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącego przepustu betonowego z kręgów betonowych fi 130cm długość 9m ze ściankami czołowymi betonowymi | kpl | 1 |  |  |
| Razem odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórki : |  |
| 2 Zdjęcie warstwy humusu |
| 2.1 | KNNR 2-01 0126-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek | m2 | 1561,00 |  |  |
| Razem zdjęcie humusu : |  |
| 3 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |
| 3.1 | KNNR 2-01 0206-01 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10km | m3 | 2274,00 |  |  |
| Razem wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych : |  |
| 4 Wykonanie nasypów |
| 4.1 | KNNR 2-01 0235-01 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 1942,00 |  |  |
| 4.2 | KNR 2-01 0237-03 | D-02.03.01 | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III | m3 | 1942,00 |  |  |
| Razem wykonanie nasypów : |  |
| 5 Poszerzenie jezdni |
| 5.1 | KNR 2-31 1111-03 | D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowana cementem wyk. Mieszarkami doczepnymi – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3450,00 |  |  |
| 5.2 | KNR 2-31 0204-03 | D-04.04.02 | Podbudowa – kruszyw łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm gr. 20cm | m2 | 3450,00 |  |  |
| 5.3 | KNR 2-31 0110-01 | D-04.07.01a | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym – grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm | m2 | 3450,00 |  |  |
| 5.4 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 3450,00 |  |  |
| 5.5 | KNR 2-31 0311-01 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. 6cm KR2 | m2 | 3450,00 |  |  |
| 5.6 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,6kg/m2 | m2 | 3450,00 |  |  |
| 5.7 | KNR 2-31 0311-05 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm KR2 | m2 | 3450,00 |  |  |
| Razem poszerzenie jezdni : |  |
| 6 Zjazdy indywidualne |
| 6.1 | KNR 2-31 0204-03 | D-04.05.01 | Podbudowa – kruszyw łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm gr. 29cm | m2 | 836,60 |  |  |
| 6.2 | KNR 2-31 0111-03 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 836,60 |  |  |
| Razem zjazdy indywidualne : |  |
| 7 Chodnik |
| 7.1 | KNR 2-31 0111-03 | D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3064,00 |  |  |
| 7.2 | KNR 2-31 0111-03 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 6cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm | m2 | 3064,00 |  |  |
| Razem chodniki : |  |
| 8 Zatoka postojowa |
| 8.1 | KNR 2-31 0204-03 | D-04.05.01 | Podbudowa – kruszyw łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm gr. 29cm | m2 | 124,00 |  |  |
| 8.2 | KNR 2-31 0111-03 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 124,00 |  |  |
| Razem zatoka postojowa : |  |
| 9 Pobocza |
| 9.1 | KNR 2-31 0204-03 | D-04.05.01 | Warstwa kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm gr. po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1088,00 |  |  |
| Razem pobocza : |  |
| 10 Wzmocnienie jezdni |
| 10.1 | KNR 2-31 0110-01 | D-04.07.01a | Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC 16W gr. min. 3cm KR3 | m2 | 7000,00 |  |  |
| 10.2 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 7000,00 |  |  |
| 10.3 | KNR 2-31 0311-01 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. 6cm KR3 | m2 | 7000,00 |  |  |
| 10.4 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,6kg/m2 | m2 | 7000,00 |  |  |
| 10.5 | KNR 2-31 0311-05 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm KR3 | m2 | 7000,00 |  |  |
| Razem wzmocnienie jezdni : |  |
| 11 Krawężniki, obrzeża oraz roboty towarzyszące |
| 11.1 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30cm na podsypce cem. piaskowej gr 3 cm | m | 1735,00 |  |  |
| 11.2 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30cm na podsypce cem. piaskowej gr 3 cm | m | 273,00 |  |  |
| 11.3 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na podsypce cem. piaskowej gr 3 cm | m | 1470,00 |  |  |
| 11.4 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm na podsypce cem. piaskowej gr 3 cm obniżony układany na płask | m | 437,00 |  |  |
| 11.5 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01b | Ławy pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 88,0875 |  |  |
| 11.6 | KNR 2-31 0407-01 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1382,00 |  |  |
| 11.7 | KNR 2-01 0510-01 | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm | m2 | 4842,00 |  |  |
| 11.8 | KNR AT-03 0102-04 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km | m2 | 7000,00 |  |  |
| 11.9 | KNNR 6 0605-08 | D-06.01.02a | Przepust rurowy stalowy z rur karbowanych o śr. fi 130cm z żelbetowymi ściankami czołowymi o grub. 40cm i wysokości 4,0m oraz umocnionym wlotem i wylotem z betonu cementowego | m | 19,70 |  |  |
| 11.10 | KNNR 6 0605-08 | D-06.01.02a | Przepusty z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami na ławie z pospółki gr. 25cm ze ściankami czołowymi umocnionymi kamieniem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm | szt. | 12,00 |  |  |
| 11.11 | KNR 2-01 0103-05 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną | szt. | 11 |  |  |
| Razem krawężniki, obrzeża oraz roboty towarzyszące : |  |
| 12 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające ruch pieszy |
| 12.1 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Słupki z rur stalowych pod znaki drogowe pionowe | szt. | 72 |  |  |
| 12.2 | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Montaż lic znaków drogowych na słupkach stalowych | szt. | 89 |  |  |
| 12.3 | KNNR 6 0705-02 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 194,240 |  |  |
| 12.4 | KNNR 6 0702-04 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe – kolor biały montowany na początku/końcu progu zwalniającego (wyniesione tarcze skrzyżowania) | szt. | 38 |  |  |
| 12.5 | KNNR 6 0703-01 | D-07.06.02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24km/1mb (Balustrady U-11a o wysokości 1,1m) | m | 15 |  |  |
| 12.6 | KNNR 6 0702-08 | D-07.02.01 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z słupków stalowych | szt. | 32 |  |  |
| 12.7 | KNNR 6 0808-08 | D-07.02.01 | Rozebranie słupków od znaków drogowych | szt. | 39 |  |  |
| 12.8 | KNNR 6 0808-07 | D-07.06.02 | Rozebranie barier drogowych stalowych | m | 24 |  |  |
| Razem oznakowanie i urządzenia zabezpieczające ruch pieszy : |  |
| 13 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza |
| 13.1 | KNNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | km | 1,711 |  |  |
| Razem inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza : |  |
| 14 Branża sanitarna |
| 14.1 | ----- | D-02.01.01 (sanitarne) | Wykonanie wykopów | m3 | 2800,00 |  |  |
| 14.2 | ----- | D-02.03.01 (sanitarne) | Wykonanie nasypów | m3 | 2800,00 |  |  |
| 14.3 | ----- | D-03.02.01 (sanitarne) | Regulacja wysokościowa włazów | kpl. | 1 |  |  |
| 14.4 | ----- | D-03.02.01 (sanitarne) | Regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych | kpl. | 4 |  |  |
| 14.5 | ----- | D-03.02.01 (sanitarne) | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm | m | 101,00 |  |  |
| 14.6 | ----- | D-03.02.01 (sanitarne) | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm | m | 683,00 |  |  |
| 14.7 | ----- | D-03.02.01 (sanitarne) | Studnie rewizyjne DN 1200 | kpl. | 26 |  |  |
| 14.8 | ----- | D-03.02.01 (sanitarne) | Studnie kanalizacyjne śr. 500mm z wpustem deszczowym | kpl. | 25 |  |  |
| 14.9 | ----- | D-03.02.01 (sanitarne) | Wylot żelbetowy DN315 | kpl. | 3 |  |  |
| 14.10 | ----- | D-03.02.01 (sanitarne) | Zespół podczyszczający | kpl. | 3 |  |  |
| Razem branża sanitarna: |  |
| Razem netto : |  |
| Podatek vat 23% : |  |
| Razem brutto : |  |

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

(podpis i imienna pieczątka)

………………………………

(pieczęć Wykonawcy)							Zał. Nr 3

###### OŚWIADCZENIE

Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki” oświadczamy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, że spełniamy warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................., dnia...................... r.

Podpisano

...........................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

…………………………………							Zał. Nr 4

(pieczęć Wykonawcy)

###### OŚWIADCZENIE

Art. 24.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  z art. 24.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

.........................., dnia.................. r.

Podpisano

...........................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Zał. Nr 5

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki”

| Lp. | Rodzaj robót | Wartość robót zł. | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |

Należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

............................., dn. .......................

Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Zał. Nr 5a

…………………………….

(pieczęć Podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE INNCH PODMIOTÓW

DO ODDANIA  DO DYSPOZYCJI WIEDZY I DOŚWIADCZENIANA

Oświadczam, że firma ……………………………………………………………………….

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji firmie ………………………………………..

składającej ofertę w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki”

wiedzy i doświadczenia na czas realizacji zamówienia:

| Lp. | Rodzaj robót | Wartość robót zł | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |

* Należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

............................., dn. .......................

Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka)

Zał. Nr 6

………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU   I URZĄDZEŃ  TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(WYKAZ SPRZĘTU)

Składając ofertę w postępowaniu nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki” oświadczam, że dysponuję n/w i w pełni sprawnym  sprzętem i transportem

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

…………………….. dnia ……………….

Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Zał. Nr 6a

………………………….

(pieczęć Podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW

DO ODDANIA  DO DYSPOZYCJI POTENCJAŁU TECHNICZNEGO

Oświadczam, że firma ……………………………………………………………………….

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji firmie …………………………………………

składającej ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki” niezbędnego potencjału technicznego na czas realizacji zamówienia:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

…………………….. dnia ……………….

Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka)

………………………..	Zał. Nr 7

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki” oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp | Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowane przeznaczenie (zakres wykonywanych czynności) | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

............................., dn. .......................	Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

Zał. Nr 7a

…………………………

(pieczęć Podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW

DO ODDANIA  DO DYSPOZYCJI OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że firma ……………………………………………..

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji firmie …………………………………

składającej ofertę w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki” osób zdolnych do wykonania zamówienia:

| Lp | Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowane przeznaczenie (zakres wykonywanych czynności) | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

............................., dn. ......................				Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka)

Zał. 7b

……………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczam, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nr nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki” posiadają wymagane uprawnienia.

……………………………, dnia ………………………

……………………………………..

(podpis i imienna pieczątka

Wykonawcy)

Zał. Nr 8

………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

z art. 24 ust 2 pkt. 5  ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki”

oświadczam, że:

- Nie nalezę do grupy kapitałowej *

- Należę do grupy kapitałowej, w związku z tym przedstawiam w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 Ustawy Pzp.*

*) niepotrzebne skreślić

……………………., dnia ………….. 2016 r. 				Podpisano

.............................................

(podpis i imienna pieczątka Wykonawcy)

# -P R O J E K T-

# Załącznik Nr  9

## U  M  O  W  A       N R   ... /PZD/2015

W dniu  ...............2016r.  w Nidzicy pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Nidzicy,  13-100  Nidzica ul. Kolejowa 29    reprezentowanym przez:

p. Jacek Dłuski		 	 –	Dyrektor PZD

przy kontrasygnacie

p. Ewa Dawidczyk 		  	 –	 Główny Księgowy

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.......................................................................................................................................... reprezentowanym przez:

p.  .............................................................................

wpisanym do KRS pod nr ………, NIP…………..zwanym dalej „ Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego nr  05/2016 na „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki”

przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) została zawarta umowa  następującej  treści:

§  1

Zamawiający zleca,  a Wykonawca  przyjmuje do wykonania :

„Przebudowę dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko nr 1975 N dr nr 1264N – dr kraj. Nr 7 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki”

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z pkt 3 Decyzji nr 30/2016 znak sprawy  GMKR.6131.211.2015 z dnia 01.03.2016 r.  dokonać przeglądu zadrzewienia przeznaczonego do wycinki przy udziale ornitologa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania robót przedstawione są w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (szczegółowe specyfikacje techniczne) stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamówienie obejmuje również organizację placu budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz  innych robót wymaganych technologią.

§   2

Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

a  zakończenie do 30.11.2016 r.

§   3

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia  niniejszej umowy.

§   4

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu robót w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

§  5

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innemu wykonawcy  zgodnie z ofertą.

Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i zgodne z umową wykonanie całości robot objętych umową, ani nie rodzi prawa do zwiększenia wynagrodzenia umownego.

Powierzenie wykonania całego przedmiotu umowy innemu wykonawcy jest niedopuszczalne.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z

podwykonawcą umowy o roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia

zobowiązujące podwykonawcę do:

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty

budowlane,

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia

informujące podwykonawcę, że:

1) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje

projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie

zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o

podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia

zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 7 i 8 stosowanych odpowiednio.

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

§   6

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

netto: ............................................................... zł.

podatek VAT: ………………………........….….. zł.

brutto ( z podatkiem VAT) …………........…….. zł.

słownie: …………………………………………………………………………………………………

§   7

Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane wyłącznie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub potrzebę zapobieżenia awarii, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia wartości robót.

§ 8

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamierza udzielić zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających  na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

W takim przypadku zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - zamówienia z wolnej ręki.

§   9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

a/  warunkami umowy,

b/ ofertą wraz z kosztorysami  ofertowymi,

c/ specyfikacją  istotnych warunków zamówienia,

d/ projektem budowlanym  i  specyfikacjami technicznymi,

e/ warunkami pozwolenia na budowę,

f/ warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz obowiązujących norm,

g/ zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

h/ przepisami bhp i p. poż.

Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną dla wszystkich asortymentów robót. Wyniki pomiarów geodezyjnych powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

§   10

1. Materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy na własny koszt Wykonawca.

2. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej, wymogami dokumentacji projektowej oraz posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne.

§   11

1.Wykonane  elementy robót oraz materiały będą poddawane  próbom i badaniom zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowiązujących norm. Wszelkie koszty związane z próbami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urządzenia, obsługę i materiały pomocnicze niezbędne do ich przeprowadzenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przeprowadzenia prób i badań sprawdzających nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, według zaleceń Zamawiającego. Koszty tych prób i badań ponosi Wykonawca jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź  elementy robót są niezgodne z umową, specyfikacjami lub normami. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub wykonane roboty są zgodne z umową, specyfikacjami i normami, koszt obciąża Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów.

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest umożliwić mu udział w przeprowadzanych badaniach i próbach. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w tych badaniach pokrywa Wykonawca.

§   12

1. Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić następującą dokumentację:

a/ Dziennik budowy

b/ Księgę obmiarów

2.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie  kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest informować inspektora nadzoru o wszelkich robotach zanikających lub ulegających zakryciu, gdy będą gotowe do odbioru. Inspektor nadzoru obowiązany jest dokonać ich odbioru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia o gotowości do odbioru.

§    13

- Koszty oznakowania zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu”, obciążają Wykonawcę.

- Do Wykonawcy należy obowiązek zapewnienia na placu budowy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczania utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb. Oznakowanie powinno być estetyczne, czytelne, wykonane z materiałów odblaskowych i odpowiadać obowiązującym wymogom.

- Za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z wykonywanymi robotami odpowiada w całości Wykonawca.

§   15

1. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego będzie:

dla robót drogowych p. Małgorzata Kaszubowska

dla robót sanitarnych p.  …………………

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do  wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z dokumentacją  wykonania przedmiotu umowy.

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym czasie.

§    16

1.Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z inspektorem nadzoru oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.

2.Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy w osobie p. ............................

kierownika robót sanitarnych w osobie p. ………………

3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§   17

1.Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

a/ odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c/ odbiór ostateczny,

d/ odbiór pogwarancyjny.

2. Odbiory robót o których mowa w ust. 1 lit. a będą  dokonywane  zgodnie z § 12 ust. 3, umowy.

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót oraz do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach i o terminie ich usunięcia.

3. Odbiór ostateczny przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót, przeprowadzeniu prób i badań i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy.

4. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowiązany jest przedłożyć kompletny operat kolaudacyjny zawierający:

a/  tabelę elementów rozliczeniowych – kosztorys powykonawczy

b/  sprawozdanie techniczne,

c/  receptury i ustalenia technologiczne,

d/ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

e/ wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, których zasady przygotowania i wykonania podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,

f/  atesty jakościowe lub certyfikaty  i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

g/ projekt techniczny kompletny,

h/  księgę obmiaru robót,

i/  dziennik budowy,

j/  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego,

k/ inne dokumenty wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” Art. 57, nie wymienione w poz. lit. a-j.

5. W odbiorze ostatecznym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym inspektor nadzoru i kierownik budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.

6. Protokół ostatecznego odbioru  sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy.  Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu 14 dni, od dnia upływu okresu gwarancyjnego i zawiadomić o nim wykonawcę co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§  18

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru ostatecznego wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad

nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo  domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie okresu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.

§   19

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ................m-cy .

- Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia zakończenia odbioru ostatecznego.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

- Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wydłuża się na okres trwania gwarancji jakości.

§   20

1.  Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej, wystawionej na podstawie przyjętego  przez Zamawiającego operatu kolaudacyjnego i obustronnie podpisanego protokółu odbioru ostatecznego.

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na jego rachunek

bankowy.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone.

§   21

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie tytułem należytego wykonania umowy

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w §  6 tj.   ..............................zł.

słownie: .............................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wniesione w :

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.  Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej  w dniu  zawarcia umowy w pełnej

wysokości.

4.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie lokowane na rachunku oprocentowanym  Zamawiającego.

5.  Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w  terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie   wykonanych.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

§    22

Strony ustalają  kary umowne  w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ za  zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  umownego określonego w §6 ,  za każdy dzień zwłoki,

b/  za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c/ w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/ w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ,

b/ w razie zwłoki w odbiorze  przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  umownego określonego w § 6 ,  za każdy dzień zwłoki.

§   23

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§   24

Od należności  wynikających z umowy, opłacanych z opóźnieniem stronie uprawnionej do ich otrzymania, przysługują z tytułu zwłoki, odsetki w wysokości ustawowej.

§  25

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

  - Terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami techniczno – budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy  i potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

W wyniku zmiany terminu umowy Wykonawca jednocześnie przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2) 	Zmiana kierownika budowy, pod warunkiem:

Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez wykonawcę w ofercie wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§   26

W sprawach nie uregulowanych  umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.

§  27

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§   28

Integralną częścią umowy są dokumenty:

a/  zawiadomienie o  wyborze oferty,

b/  oferta wraz z kosztorysem ofertowym i załącznikami ,

c/  projekt budowlany i szczegółowe specyfikacje techniczne,

d/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§  29

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

# Zamawiający                                                                   Wykonawca

## ……………………………				…………………………..

………………………………….				……………………………….