Nidzica dnia 06.09.2012r.

Nr post. 06/2012

# Do wszystkich wykonawców

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 06/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2012/2013.

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W Zał. Nr  8 Projekt umowy w § 5 dopisuje się pkt 3 tj.

„Wielkość zobowiązania na rok 2012 nie może przekroczyć kwoty ..…. zł, natomiast w roku 2013 wielkość zobowiązania nie może przekroczyć możliwości finansowej ustalonej w budżecie Zamawiającego”

W załączeniu zmieniony Zał. Nr 8  Projekt umowy:

# -P R O J E K T-

# Załącznik Nr  8

## U  M  O  W  A       N R  …/PZD/2012

W dniu …...........  w Nidzicy pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Nidzicy

ul. Kolejowa 29  zwanym dalej „Zamawiającym”,  w imieniu którego działają:

p. Jacek Dłuski			-	Dyrektor

przy kontrasygnacie

p. Janiny Skurzyńskiej 		-	Głównej Księgowej ,

a …...........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”   wpisanym do rejestru przedsiębiorców  pod nr …................................................................

w imieniu którego działają:

…..................................................................

…...................................................................

na podstawie dokonanego przez  Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego nr 06/2012 na „ Zimowe utrzymanie dróg  powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2012/2013

przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (DZ.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

została zawarta umowa  następującej  treści:

( 1

- Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

„Zimowe utrzymanie  dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie

Powiatowego  Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2012/2013 ”

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących  robót :

  - zamontowanie sprzętu na nośniki;

  - odśnieżanie dróg  i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg o łącznej długości 336,724 km  zgodnie ze standardami z.u.d. :

a) drogi powiatowe zamiejskie 	- 329,996 km

w tym:

- V standard  zud		-	158,596 km

-VI standard zud			-          171,400 km

b) drogi powiatowe miejskie ( ulice wraz z chodnikami  w Nidzicy ) – 6,728 km

w tym:

- IV standard zud		-	 6,158 km

-   V standard zud		-	 0,570 km

(wykazy dróg powiatowych zamiejskich i miejskich objętych zud stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ;

  - przygotowanie i magazynowanie materiałów do zwalczania śliskości;

  - zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie robót;

  - demontaż i konserwacja sprzętu Zamawiającego po zakończonym sezonie wraz z odwiezieniem na plac magazynowania.

- Wykonawca zadanie wymienione w ust. 1 wykona zgodnie ze SIWZ,  szczegółowymi warunkami umowy stanowiącymi załącznik  do niniejszej umowy.

( 2

Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w sezonie zimowym  2012/2013 r.  tj. od daty podpisania umowy do 30.04.2013r.

( 3

- Przedmiot umowy  Wykonawca realizował będzie przy użyciu sprzętu własnego oraz sprzętu użyczonego przez Zamawiającego.

- Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający użyczy Wykonawcy na zasadach określonych odrębną umową następujący sprzęt:

  - ........................................

  - .......................................

  - .......................................

- Wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało przy użyciu następującego sprzętu własnego Wykonawcy:

-  ..................................................

- ...................................................

- ...................................................

- Dyspozycje pracy wydaje upoważniony pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (dyżurny) lub Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg :

( 4

- Potwierdzenie ilości i jakości wykonanych usług następuje przez działającego  w imieniu Zamawiającego upoważnionego pracownika (dyżurnego);

- Za wykonanie usługi i terminowe podstawienie zadysponowanego sprzętu ze strony Wykonawcy odpowiada p. ...................................................................   tel..................................

(  5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie zadania w terminie określonym w § 2   według  cen jednostkowych wymienionych w ofercie i kosztorysie ofertowym stanowiącym załączniki do umowy. Realizacja umowy nie może przekroczyć kwoty ..........  zł.  słownie:............................/100.

- Ceny jednostkowe nie będą  waloryzowane w okresie trwania umowy.

- Wielkość zobowiązania na rok 2012 nie może przekroczyć kwoty …. zł, natomiast w roku 2013 wielkość zobowiązania nie może przekroczyć możliwości finansowej ustalonej w budżecie Zamawiającego

- (  6

- Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się na podstawie faktury VAT ujmującej pracę sprzętu , transportu i materiały. Do faktury należy dołączyć potwierdzony przez Zamawiającego wykaz pracy sprzętu z wyliczeniem kwoty oraz wykaz zużytych materiałów z wyliczeniem kwoty. Faktury będą wystawiane oddzielnie dla dróg powiatowych zamiejskich i oddzielnie dla dróg powiatowych miejskich ( ulic ).

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Fakturowanie robót odbywać się będzie w okresach  -  dekadowo.

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się przelewem na konto bankowe  wykonawcy

§ 7

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamierza udzielić zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających  na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

W takim przypadku zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - zamówienia z wolnej ręki.

(  8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu :

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego z powodu okoliczności, za  które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości      10 % wynagrodzenia umownego określonego w ( 5 pkt 1 ,

  - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w podstawieniu sprzętu na żądanie Zamawiającego w wysokości iloczynu trzykrotnej ceny jednostkowej danego sprzętu i ilości godzin opóźnienia.

  - Zamawiający zapłaci kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy  przez   Wykonawcę z powodu okoliczności, za które   ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w ( 5 pkt 1 ,

(   9

Strony   ustanawiają   odpowiedzialność   za  niewykonanie  lub  nienależyte    wykonanie umowy w formie odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

(  10

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji odbierającego: p. Krzysztof Brzeziński

2. Wykonawca ustanawia Kierownika : p. ................................................................

i dyspozytora:  p. ..............................................................................

(  11

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

  - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

- Zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- Wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków

2) Zmianą osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku:

  - zdarzeń losowych,

  - polecenia Zamawiającego,

  - uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy

Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami SIWZ.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(  12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

(  13

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla Zamawiającego.

(  14

Integralną treść umowy stanowią załączniki:

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- kosztorys ofertowy  ( formularz cenowy )

- oferta Wykonawcy

- szczegółowe warunki umowy

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- szczegółowe specyfikacje techniczne

(  15

Umowę sporządzono w  3  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                         Wykonawca

# ...................................					...........................................

# ....................................					............................................