Nidzica, 2020-10-12

Nr sprawy : 09/2020

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z złożonymi pytaniami do postępowania nr 09/2020 „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica – opracowanie dokumentacji technicznej”, Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy udziela następujących odpowiedzi :

Pytanie nr 1. *„Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2022 a mapy do celów projektowych do dnia 30.11.2020r. Prosimy o odstąpienie od wymogu opracowania mapy do celów projektowych do dnia 30.11.2020. Termin na jej opracowanie jest zbyt krótki i nie ma uzasadnienia zważywszy na termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Z naszego doświadczenia termin na opracowanie mapy winien być określony na koniec marca 2021r.”*.

Odp. : Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę terminu wykonania map do celów projektowych z wskazaniem terminu realizacji najpóźniej do 31 marca 2021r.

Pytanie nr 2. *„Z uwagi na ewentualną konieczność uzyskania decyzji ZRID niezbędne będą do wykonania projektu podziału nieruchomości – prosimy o podanie ilości działek do podziału, dla których będą wymagane projekty podziałów nieruchomości. Jest to znaczący koszt opracowania dokumentacji projektowej”.*

Odp. : Do wykonania zadania niezbędne będzie wykonanie podziału 15 działek tj. dz. nr 93/29, 141/4, 141/24, 206, 142/5, 142/6, 208, 150/3, 154/4, 154/6, 158/22, 158/16, 158/17, 155, 156, 157 obręb nr 5 Nidzica oraz działka nr 65/3 obręb 6 Nidzica w zakresie projektu dotyczącego infrastruktury drogowej. Należy przewidzieć także potrzebę wydzielenia działek w celu odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych. Zamawiający nie narzuca projektantowi rozwiązań w tym zakresie lecz oczekuje od projektanta wskazanie rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Pytanie nr 3. *„Doświadczenie projektanta stanowić będzie wagę w ocenie ofert. Prosimy o potwierdzenie, że doświadczenie projektanta liczone ma być od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.*

Odp. : Zamawiający nie potwierdza iż doświadczenie projektanta liczone będzie od dnia uzyskania przez projektanta uprawnień budowlanych. Doświadczenie projektanta liczone będzie wstępnie przez wskazanie w formularzu oferty (Załącznik nr 1) doświadczenia projektanta. Następnie na wezwanie Zamawiającego, do oferty najkorzystniejszej należy załączyć „wykaz osób” ze wskazaniem doświadczenia projektanta oraz załączeniem dokumentów potwierdzających wykonanie zadania oraz ilości wykonanych prac projektowych w których uczestniczył projektant wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji.

Pytanie nr 4. *„Prosimy o podanie długości dróg objętych dokumentacją projektową”.*

Odp. : Łączny odcinek obejmujący projekt wynosi 1177 mb.

 Dyrektor PZD

 Jacek Dłuski